ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

- “Софийска вода” АД

- Процедура ТТ001505

- ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВиК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“АД , НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ

Документацията изготви:

Отдел “Снабдяване”

“Софийска вода” АД

град София 1766

район Младост

ж.к. Младост ІV

ул. "Бизнес парк" №1

сграда 2А

“СОФИЙСКА ВОДА” АД

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ  НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВиК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“АД , НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ

СЪДЪРЖАНИЕ:

ИНСТРУКЦИИ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ПРОЕКТОДОГОВОР

РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

ПРИЛОЖЕНИЯ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКИ

# ИНСТРУКЦИИ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ИНСТРУКЦИИ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

- Тези инструкции се издават като ръководство на Участниците, участващи в процедурата, и не представляват част от договора.

- Документацията за участие се получава само от сайта на Възложителя след регистрация на участника и последващо изтегляне на целия архивен файл, който съдържа комплект документация, ценови таблици и други съпътстващи документи в електронен вид. Регистрацията на сайта на Възложителя и изтеглянето на пълния електронен комплект (вариант) на документация е задължително условие за подаване на оферта в настоящата процедура. Пълният електронен вариант на документацията за участие включва всички документи и информация по чл.28, ал.1 и чл.29, ал.3 от ЗОП, публикувани към момента на изтеглянето.

- Участникът трябва да подаде оферта, която отговаря на условията, определени или упоменати в тази документация за участие в процедурата.

- Участниците трябва да уведомят отдел “Снабдяване” на “Софийска вода” АД за явни двусмислия, грешки или пропуски в документацията за участие.

- Подробности за обществената поръчка и договора:

  - Предмет: “ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВиК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“АД, НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ”.

  - Прогнозна стойност на договора, която не е гарантирана и е само за информация е 900 000,00 лв. без ДДС.

  - Договорът е със срок от 12 месеца, считано от датата на подписване на договора.

  - Размер на гаранциите за участие 9 000,00 лв.

  - Срок на гаранцията за участие, в случай че Участника представи банкова гаранция - 150 календарни дни от датата и часа на отваряне на офертите.

  - Размер на гаранцията за изпълнение – 3 % от прогнозната стойност на договора. Условията й са упоменати в договора.

  - Вид на гаранциите:

    - Парични - внесени в Център за услуги Младост 4 на „Софийска вода” АД, намиращ се на адрес: град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А,  в случай, че размерът на гаранцията е под 15 000 лв.;

    - Парични по банков път с платежно нареждане по сметка на "Софийска вода" АД: Общинска банка, клон Денкоглу, IBAN: BG07SOMB91301010307902, BIC: SOMBBGSF, като в основанието се посочва номерът на процедурата;

    - Оригинална неотменима и безусловна банкова гаранция. В случай на представяне на банкова гаранция от съдружник в обединение, гаранцията трябва да обезпечава задълженията на обединението. При изтичане срока на договора или прекратяването му по взаимно съгласие, ангажиментът на Възложителя по освобождаване на предоставената банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Изпълнителя, като Възложителят не се ангажира с изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащането на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на Изпълнителя има някакви допълнителни специфични изисквания.

  - Възложител: “Софийска вода” АД, отдел “Снабдяване”, град София 1766, район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, ръководещ процедурата: Камелия Георгиева,

тел: ++359 2 81 22 457, Факс: ++359 2 81 22 588/ 589.

- Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 7 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Исканията се адресират и се изпращат само до ръководещия процедурата по факс на номера(та), указан(и) в документацията за участие до 16:00 часа всеки делничен ден или с писмо (важи датата на получаване на писмото в Деловодството на “Софийска вода” АД) на посочения в инструкциите адрес. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.

  - В случай че от публикуването на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от 3 дни, възложителят удължава срока за получаване на оферти или заявления.

- Тази документация за участие в процедурата представлява документ – образец в електронен вид, т.е. всяка оферта, за да отговаря на изискванията, трябва да бъде подадена на тези страници (чрез попълване на определените за това места), като общият документ остане непроменен. Не се приемат каквито и да е промени, направени чрез отстраняване на детайли и вписване на други. Ако са извършени такива несъгласувани промени в документацията за участие, тя става невалидна. Участникът сам преценява начина на попълване на образците(електронно или на ръка), като текстовете не следва да бъдат променяни.

- Документацията за участие е изготвена на български език и следва Участникът да я попълни на български език, като всички документи от предложението му, които са на чужд език, се прилагат заедно със заверен от участника превод на български език. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

- Не се разрешава един Участник да участва с повече от една оферта. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници за една и съща процедура. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение..

- Не се допускат алтернативни варианти. Оферти, които поставят допълнителни или алтернативни условия могат да не бъдат разгледани и могат да бъдат отхвърлени на основание тези условия.

- Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

- Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

- Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 – 14 от ЗОП, и в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията;

- Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя техническото предложение, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията, и ако е приложимо - декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП,;

  - Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията.

- Ако офертата за участие и свързаните с нея документи не се побират в един плик, те трябва да бъдат поставени заедно в един запечатан непрозрачен пакет.

- Пликът (пакетът) с офертата, включително и плик №1, №2 и №3 трябва да са обозначени със следния надпис: Процедура № ТТ001505 “ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВиК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“АД, НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ”, наименование, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

- Офертите за участие се подават в Деловодството на “Софийска вода” АД, град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, не по-късно от 16:30 ч. на 13.05.2016г. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

- Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

- Офертите трябва да са със срок на валидност най-малко 150 дни след крайния срок за получаването им.

- Изисквания към Участника, неизпълнението на всяко от които води до отстраняването му :

  - Да са български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, отговарящи на изискванията на чл.46 от ЗОП и за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1(а, б, в, г, д), т.2, т.3, т.4, ал.2, т. 1, 2, 2а, 5, ал.5, т.1 и т.2 и чл.48 от ЗОП.

  - Участникът трябва да представи оферта, отговаряща на изискванията на документацията за участие;

  - Участникът трябва да може да докаже опит в изпълнението на поръчки еднакви или сходни с предмета на процедурата (възстановяване на асфалтови,  паважни и тротоарни настилки след аварийни и планови ремонти по подземната инфраструктура в населени места  категория „0“ и „1“, определени в Приложение 2 “Категоризация на населените места“ със заповед № РД-02-14—2021/14.08.2012г на МРРБ) за предходните 5 години, считано до деня на подаване на офертите. Общата стойност на изпълнените поръчки за последните пет години следва да бъде в размер на прогнозната стойност на поръчката.

  - Участникът трябва да притежава собствена или наета асфалтова база, или договор за закупуване на асфалтова смес за целия период на договора. Собствената или наета асфалтова база трябва да бъде на територията на концесионната област, облсужвана от „Софийска вода” АД. Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси за целия срок на договора.

  - Участникът трябва да представи декларация, в която да декларира целогодишна работа на асфалтовата база, с която кандидатства. При невъзможност за работа поради технически или други проблеми в 3 (три) последователни дни участникът се задължава да осигури алтернативна доставка на асфалт за нуждите на настоящия договор.

  - Всеки Участник трябва да разполага с минимум 3 (три) екипа, които да са заети с изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка и договора. Всеки екип трябва да разполага с минимум 1 (един) брой от следното основно оборудване, което трябва да бъдат собственост на Участника и/или да са му предоставени по силата на договор за лизинг или договор за наем. Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси за целия срок на договора:

    - – Бус;

    - - Камион с товароносимост минимум 10 тона;

    - - Валяк от 1,5 до 3 тона;

    - - Ремарке за валяк;

    - – Комбиниран багер.

  - Участникът трябва да може да предложи гаранционен срок на изпълнените работи минимум 5 г.

  - Участникът трябва да притежава валиден сертификат ISO 9001 /система за управление на качеството/ за извършване на СМР свързани с ремонт, реконструкция и полагане на нови пътни настилки или еквивалентно.

  - Участникът трябва да има внедрена система за управление на околната среда ISO 14001 или еквивалентно.

- Проектодоговорът, декларациите и документите в плик №3 „Предлагана цена” трябва да са подписани на всяка страница от оторизираното за това лице.

- При подаване на офертата и при спазване на изискването на чл.57, ал.2, т.2 от ЗОП, участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изиска от възложителя да не я разкрива.

- Отделен запечатан непрозрачен плик №1 „Документи за подбор”, който трябва да съдържа следните документи:

- Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (по образец от документацията);

- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец от документацията);

- Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по образец от документацията);

- При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. С документа трябва да се доказва създаването на обединението, като са посочени правата, задълженията и отговорностите на участниците в обединението и следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за задълженията си по време на изпълнение на договора.

- Декларация по чл. 56, ал.1, т.6(по образец от документацията);

- Декларация от участника за автономност на офертата (по образец от документацията);

- Оригинал на банкова гаранция за участие или копие или оригинал от документа за внесена гаранция под формата на парична сума гаранция;

- Декларация (по образец от документацията), че участникът няма да ползва подизпълнители или посочени видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители;

  - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

  - Участникът трябва да представи списък с поръчки еднакви или сходни с предмета на процедурата(възстановяване на асфалтови,  паважни и тротоарни настилки след аварийни и планови ремонти по подземната инфраструктура в населени места  категория „0“ и „1“, определени в Приложение 2“Категоризация на населените места“ със заповед № РД-02-14—2021/14.08.2012г на МРРБ) за предходните 5 години, считано до деня на подаване на офертите.  Общата стойност на изпълнените поръчки за последните пет години следва да бъде в размер на прогнозната стойност на поръчката. Участникът следва да представи копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените от него поръчки.

  - Декларация от Участника, че Участникът притежава собствена или наета асфалтова база на територията на Концесионната област, експлоатирана от „Софийска вода” АД или договор за закупуване на асфалтова смес за целия период на договора.

  - Декларация от Участника за целогодишна работа на асфалтовата база, с която кандидатства. При невъзможност за работа поради технически или други проблеми в 3 (три) последователни дни участникът се задължава да осигури алтернативна доставка на асфалт за нуждите на настоящия договор.

  - Декларация от Участника за наличие минимум на 3 (три) екипа заети с изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка и договора, както и списък на основно оборудване, транспортни средства и механизация, отговарящи на изискванията на чл.20.6 от настоящия раздел. Списъкът следва да съдържа информация за собствеността на представената от участника техника и оборудване. В случай, че Участникът се позовава на ресурсите на трето лице, трябва да представи съответната декларация за него.

  - За всяка от стоките битумизирана баластра и плътна асфалто-бетонова смес, битум, пореста асфалтова смес, плътен асфалтобетон, използвани при изпълнението на поръчката, Участникът представя документи, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, а именно: декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО или декларация за характеристиките на строителния продукт, придружени с валидни документи въз основа, на които са издадени.

  - Заверено от Участника копие на валиден сертификат ISO 9001 /система за управление на качеството/ за извършване на СМР свързани с ремонт, реконструкция и полагане на нови пътни настилки или еквивалентно.

  - Заверено от Участника копие на валиден сертификат за регистрация по ISO 14001 или еквивалентно, издаден от акредитиран орган;

  - Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от Участника /по образец/;

- Отделен запечатан непрозрачен Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който трябва да съдържа следните документи, попълнени на съответните места:

  - Декларация на Участника, че гаранционния срок на изпълнените работи е минимум 5 г.;

  - Приложение 1 – Технология за възстановяване на разрушени настилки /по образец/ подписано на всяка страница;

- Отделен, запечатан, непрозрачен Плик № 3 „Предлагана цена”, който трябва да съдържа Ценови таблици от Раздел Б: “Цени и данни”, в които всички празни клетки трябва да бъдат попълнени от участника, съгласно изискванията на документацията за участие, включително:

  - Таблица „Ценова таблица №1”, „Ценова таблица №2” и „Ценова таблица №3” на хартиен и електронен носител CD от Раздел Б: “Цени и данни”;

.

  - Единичните цени в Ценовите таблици трябва да се представят в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая;

  - Оферираната цена следва да включва всички договорни задължения на Изпълнителя по договора, било подразбиращи се или изрично упоменати;

  - При противоречие в данните от хартиения и електронния носител, с предимство се ползват тези на хартиения носител.

- Липсата на която и да е от горните категории информация (включително неотстранени в определения срок липси на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или други нередовности по Плик №1, след изпращане на протокола на комисията, в който са описани) е несъответствие на офертата с изискванията на възложителя и ще доведе до дисквалификация на участника.

- Отварянето на офертите и ценовите предложения ще се състои в сградата на “Софийска вода” АД, град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А. Отварянето на офертите и ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

- Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват Плик №3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише Плик №3 на останалите участници.

- Комисията отваря Плик № 2 и най-малко трима от нейните членове подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в Плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря Плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14.

- След извършването на действията по предходните два члена от настоящите инструкции приключва публичната част от заседанието на комисията.

- Комисията разглежда документите и информацията в Плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

- Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола по предходния член и го изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

- Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола с констатациите на комисията относно документите, съдържащи се в Плик № 1 от офертите. Когато е установена липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор и/или друга нередовност, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

- След изтичането на срока по предходния член, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в Плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

- Комисията пристъпва към преглед на документите в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците, чиито документи за подбор в Плик №1, включително допълнително представените, отговарят на изискванията на документацията за участие (преди отваряне на запечатания Плик № 3 „Предлагана цена”).

- Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача на сайта на Възложителя - www.sofiyskavoda.bg датата, часа и мястото на отварянето „Комисията отваря Плик №3 „Предлагана цена” на всички Участници, чието съдържание на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за съответната обособена позиция отговаря на изискванията на Възложителя. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти.

- Комисията разглежда представените от Участниците ценови предложения, като на оценка подлежат тези, които отговорят на изискванията на Възложителя.

- Оценяването на офертите се основава изцяло на критерия за оценка „икономически най-изгодна оферта”. Офертите на  участниците, които отговарят на изискванията на документацията за участие, ще бъдат оценени окончателно по следните показатели:

  - Показател П1 - Оценка на Ценовото предложение на Ценови таблици №1 и №2 от конкурсната документация Участниците попълват единични цени за всички позиции в Ценови таблици №1 и №2, приложени в конкурсната документация. Единичната цена по поз.1, поз. 2, поз.3 и поз.4 от Ценова таблица 1 да е формирана от Участника от следните компоненти:

    - Х - паричен компонент в лв., който се определя от изпълнителя и е постоянен за срока на договора.

    - У - количеството дизелово гориво в литри, необходимо за възстановяване на 1 кв.м. асфалтова настилка, което  при оценката на предложенията ще се умножи по последните котировки /цени/ на „Лукойл” към датата на отваряне на предложенията. При умножението компонента Y  ще се превърне от количествен в ценови показател.

    - Z - количеството битум в килограми, необходимо за  възстановяване на 1 кв.м. асфалтова настилка, което при оценката на предложенията ще се умножи по последните котировки /цени/ на „Лукойл” към датата на отваряне на предложенията. При умножението компонента Z  ще се превърне от количествен в ценови показател.

Стойността на единичната цена по поз.1, поз.2, поз.3 и поз.4 от Ценова таблица 1 се формират от сбора на компонент Х, компонент У и компонент Z, като стойностите на тези компоненти са различни за отделните позиции.

Оценката на Ценовото предложение на Участниците по показател П1 се извършва като единичната цена за всяка позиция от Ценови таблици №1 и №2 на всеки участник се умножи по коефициента на тежест за съответната позиция от ценова таблица № 1 и №2, а резултатите се съберат. Участникът получил най-ниско Ценово предложение получава оценка 90 точки. Оценката за всички останали участници се получава като най-ниското Ценово предложение се умножи по 90 точки, резултата се раздели на Ценовото предложение на съответния участник и се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

  - Показател П2 - Оценка на Ценовото предложение на Ценова таблица №3 от конкурсната документация. Участниците попълват единични цени за всички позиции в Ценова таблица №3, приложена в конкурсната документация. Оценката на Ценовото предложение на участниците по показател П2 се извършва като единичната цена за всяка позиция от Ценова таблица №3 на всеки участник се умножи по коефициента на тежест за съответната позиция, а резултатите се съберат. Участникът получил най-ниско Ценово предложение получава оценка 10 точки. Оценката за всички останали участници се получава като най-ниското Ценово предложение се умножи по 10 точки, резултата се раздели на Ценовото предложение на съответния участник и се закръгли до втория знак след десетичната запетая

  - Крайната оценка (КО) на всяко предложение се получава по формулата: КО = П1 + П2 . Участникът получил най-висока крайна оценка КО ще бъде класиран на първо място.

  - В случай че на първо място бъдат класирани 2-ма или повече участника, се прилагат разпоредбите на чл.71 ал. 4 и 5 от ЗОП.

- Преди оценка по съответните показатели, комисията извършва проверка и при наличие на основания за прилагане на чл. 70, ал.1 от ЗОП изисква от съответния участник подробна писмена обосновка за начина на образуване на оферираното от него предложение с числово изражения, подлежащо на оценяване, което е с 20% по благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

- Възложителят изпраща на участниците в тридневен срок от издаването му решението, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, както и отстранените от участие в процедурата участници и мотивите за това. Възложителят публикува в профила на купувача решението заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП съобразно предвиденото в ЗОП.

- Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид. Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства.Търсенето на неофициални контакти с Възложителя или с който и да е негов представител преди обявяване на резултата не се допуска.

- Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите или участниците, и документите, които се прилагат към тях се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

- Информацията и детайлите, предоставени от Участника, заедно с предложението му, подадени за целите на оценяването, няма да се публикуват или правят достояние от Възложителя на друга страна, освен в предвидените от закона случаи.

- Всички части на тази документация за участие, където се изисква информация от Участника, трябва да бъдат попълнени съгласно указанията. Пропускането на която и да е част, може да доведе до дисквалификация на съответния Участник.

- Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

- документите по чл.56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

- документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква "в" и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;

- декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги;

- При подписване на договор за обществената поръчка с избрания изпълнител, последният е длъжен да представи следните документи:

- документи от съответните компетентни органи, за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. В случай, че изпълнителят е обединение, което не е юридическо лице, тези документи се представят за всеки един от участниците в обединението, а за обединението се представя регистрация по Булстат или еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени чуждестранните лица от обединението;

- гаранция за изпълнение на договора;

- документи за съответна регистрация или удостоверяващи изпълнение на друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя при откриване на процедурата;

- подписано споразумение за съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/или временно спрени от експлоатация на “Софийска вода” – АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ, приложено към документацията за участие;

- при непредставяне на съответните документи съгласно чл, 42 от ЗОП от определения за изпълнител участник, Възложителят не сключва договор с него.

- Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

- не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект, няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП, или не се е явил нито един участник за договаряне;

- всички оферти или проекти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

- първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

- са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

- поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

- Комисията при необходимост може по всяко време:

- да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

- да изисква от участниците:

- разяснения за заявени от тях данни;

- допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

- Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

- който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП;;

- за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

- за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

- Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

- Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

- е подадена само една оферта, заявление за участие или проект;

- има само един кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП или само една оферта или проект отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

- участникът, класиран на първо място:

- откаже да сключи договор, или

- не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или

- не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на изискванията на чл. 47, ал. 2 от ЗОП, когато са посочени в обявлението.

- Възложителят не дължи възстановяване на разходите, направени от Участник, във връзка с участието му по настоящата процедура.

ПРОЕКТО ДОГОВОР

„ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВиК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“АД , НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ

Настоящият договор се сключи на .................... год в гр. София. на основание Решение ДР....../........... г. на Възложителя за избор на изпълнител на обществена поръчка с № ТТ001505

между:

“СОФИЙСКА ВОДА” АД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 130175000, ДДС № BG130175000, представлявано от Арно Валто Де Мулиак, в качествотому на Изпълнителен Директор, наричано за краткост в този договор Възложител;

и

............................................ , регистрирано в Търговския регистър с ЕИК……………………., ДДС №……………………….., представлявано от ………………………………….в качеството му на……………………….., наричана за краткост в този договор Изпълнител.

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава да извършва работите, предмет на обществената поръчка за:  ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВиК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“АД , НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ по процедура с № ТТ001505 съгласно одобрено от Възложителя предложение на  Изпълнителя  за участие в процедурата, което е неразделна част от настоящия Договор.

Възложителят и  Изпълнителят се договориха за следното:

- В този Договор думите и изразите трябва да имат същите значения, както са посочени съответно в условията на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с №ТТ001505, към която се реферира.

- Следните документи трябва да съставят, да се четат и да се тълкуват като част от настоящия Договор:

  - Раздел А: Техническо задание – предмет на договора за строителство ;

  - Раздел Б: Цени и данни;

  - Раздел В: Специфични условия на договора;

  - Раздел Г: Общи условия на договора за строителство;

  - Приложения;

  - Схема1;

  - Приложение №1- Технология за възстановяване на разрушени настилки;

  - Приложение №2;

  - Приложение №3;

  - Схеми за временна организация на движението.

- Изпълнителят приема и се задължава да извършва работите, предмет на настоящия договор, в съответствие с изискванията на договора.

- В съответствие с качеството на изпълнението на задълженията по договора Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя цените по договора по времето и начина, посочени в Раздел Г: „Общи условия на договора за строителство” и Раздел Б: „Цени и данни”.

- Договорът за се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца и  влиза в сила, считано от 30.06.2016г. В случай че договорът е сключен след посочената в предходното изречение дата, срокът от 12 месеца започва да тече, считано от датата на подписването му.

- Изпълнителят е внесъл гаранция за изпълнение на настоящия Договор в съгласно чл.59, ал.1 от ЗОП в размер на 3% от прогнозната стойност на договора. Изпълнителят е длъжен да поддържа стойността на гаранцията за изпълнение в пълен размер. 75% от гаранцията се освобождават след приемане на последния обект от предмета на Договора с Константивен Протокол, удостоверяващ качеството и годността на извършваните работи. Останалите 25% от стойността на гаранцията се задържат за срок от 5 (пет) години. В случаи на констатирани дефекти, гаранцията се задържа допълнително до отстраняването им от Изпълнителя.

- Максималната стойност на договора е 900 000,00 лв. без ДДС, която не може да бъде надвишавана.

- В случай, че изпълнителят е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение, както и да предоставя на Възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с българското право.

| /……………………………./ Арно Валто Де Мулиак Изпълнителен Директор “Софийска вода” АД Възложител | /………………………………./ ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. Изпълнител |
| --- | --- |

# РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- ОБХВАТ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

  - Предмет на договора е ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВиК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“АД, НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ.

  - Договорът се сключва за срок от 12 месеца от датата на влизане в сила на договора.

  - Изпълнителят се задължава да спазва посочения от Възложителя в Приложение 1, технологичен процес на възстановяване на асфалтови кръпки.

  - Изпълнителят се задължава да осигури необходимите работна ръка, транспорт, машини и оборудване с цел изпълнение в срок  на възложените от Възложителя работи, съобразно изискванията на настоящия Договор. Изпълнителят е длъжен да спазва сроковете за изпълнение посочени по-долу.

  - Място на изпълнение: Територия от концесионната площ на “Софийска вода” АД в рамките на Столична община - детайлно определена в Схема 1 от Приложения.

  - Възложителят може да инструктира Изпълнителя да извършва работите по настоящия договор и извън територията, определена в Схема 1 от „Приложения”. В тези случаи Изпълнителят е длъжен да изпълни възложените работи при спазване на условията и по цените определени в настоящия договор.

- СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  - Сроковете за изпълнение се определят според типовете на настилките, които са посочени в т. 7.1-7.8 от този раздел.

  - За възстановяване на настилката на улици от Път тип 1, Път тип 2, улици с интензивен трафик и улици с преминаващ масов градски транспорт, срокът за завършване на възложената работа  е до 2 календарни дни.

  - За всички други възстановителни работи, срокът за завършване на възложената работа е до 4 календарни дни.

  - Възложителят има право да възложи възстановяването на определени настилки (рекламации и др.) с конкретна дата с изключение на настилки с „Незабавно възстановяване“,  която е със срок по-кратък от този в т. 2.2 и 2.3. , като в тези случаи датата е изрично указана в Официалната инструкция.

  - В случай, че е възможно, Възложителят може да възлага на Изпълнителя съответните възстановителни работи по настоящия договор на работни пакети по квартали.

  - За всички други възстановителни работи, различни от посочените в т. 7.1 – 7.8 Изпълнителят е длъжен да спазва сроковете посочени в т. 2.3.

- „Незабавно възстановяване” на настилката, когато това е изрично посочено в инструкцията за възлагане, следва да бъде изпълнено в рамките на 24 часа от часа на възлагане. Коефициент за незабавно възстановяване – К=1,2, означава, че цената при този тип възстановяване се умножава с коефициента.

  - Коефициентът за незабавно възстановяване се прилага при работи, при които е посочено от Възложителя, че следва да бъдат незабавно изпълнени и са изпълнени съгласно указания срок. При неизпълнение на възстановителните работи в срок, няма да се начислява Коефициент за незабавно изпълнение.

- ВЪЗЛАГАНЕ НА РАБОТАТА

    - Възложителят възлага на Изпълнителя изпълнение на работи по настоящия договор чрез Официална инструкция, в която са опоменати тип, размери и местоположение на настилката.

    - Официалната инструкция, която Възложителят изпраща до Изпълнителя ще включва дата, номер на работата, адрес, приблизителна площ,  тип на повърхността за възстановяване и срок на изпълнение.

    - Възстановителни работи ще се възлагат, чрез Официална инструкция до 12:00 часа на деня, следващ деня, в който ремонта/поддръжката на съответния участък от ВиК мрежата са приключили. Възстановителни работи на настилки по улици от Път тип 1, Път тип 2, улици с интензивен трафик и улици с преминаващ масов градски транспорт ще се възлагат и до 17:00 часа на деня, в който е извършен ремонта поддръжката на съответния участък от ВиК мрежата.

    - Изпълнителят потвърждава получаването на възложените работи по факс или е- мейл до 17:00 часа на деня на възлагането.

    - Сроковете за изпълнение от т.2 започват да текат от деня следващ датата на издаване  на Официалната инструкция, с която се възлага изпълнението на работата.

- ОТЧИТАНЕ

  - Приемането на работите се извършва чрез констативен протокол. Протокола се съставя от Изпълнителя и се предава за преглед и одобрение на Възложителя.

  - Изпълнителят е длъжен ежедневно, в срок до 09:00 часа, да  изпрати график за работа за същия ден и допълнения преди започване на нови СМР.

  - Изпълнителят е длъжен ежедневно, в срок до 10:00 часа, да се отчита пред Възложителя по електронната поща и/или писмено по факс заработите  които са приключили в предходния ден. Отчета трябва да съдържа следната информация: номер на работа, адрес, размери на възстановената настилка (дължина, ширина и дебелина), вид настилка, квадратура и дата на възстановяване.

  - В случай, че Възложителят получи отчет по т. 5.3 от Изпълнителя, в който за ден на възстановяване е посочен ден, различен от предходния, при липса на основателна причина за това ще се счита, че работите са изпълнени предходния ден.

  - До 10 работни дни от възстановяването, Изпълнителя трябва да предостави на Възложителя констативните протоколи за възстановените настилки.

  - В рамките на една работна седмица след внасяне на докуметите според т. 5.6 Възложителят проверява изпълнението и потвърждава коректността на количествените сметки и качеството на изпълнението.

  - В случаите на констатирано некачествено изпълнение, включително пропадане на възстановената настилка при проверката на Възложителя по т. 5.7, Изпълнителят е длъжен да отстрани забележките в сроковете за възстановяване в съответствие с т. 2. от Раздел А: Техническо задание. Срокът започва да тече след получаване на нова ОИ от Възложителя към Изпълнителя за некачествено извършените възстановителни работи по настилките. При неспазване на срока, Изпълнителят дължи неустойки по т. 1 от раздел В „Специфични условия на договора“.

  - Крайният срок за остраняване на некачвствено изпълнение на настилки е 2 месеца от получаване на първата ОИ за некачествено извършените възстановителни работи по настилките.

  - Електронен адрес, на който ще се извършва ежедневното отчитане: control@sofiyskavoda.bg ,mrashkova@sofiyskavoda.bg и kyonkova@sofiyskavoda.bg Факс, на който ще се извършва ежедневното отчитане: 02/ 965 56 19; 965 56 29; 931 04 24. При промяна на данните на Възложителя, Изпълнителя ще бъде уведомен.

- СЪВМЕСТНА РАБОТА СЪС СЛУЖИТЕЛИ ОТ “СОФИЙСКА ВОДА” АД, ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА

Изпълнителят се задължава да спазва инструкциите от Контролиращия служител на “Софийска вода” АД или от негов представител, да осъществява връзка със “Софийска вода” АД с цел точно изпълнение на работите по Договора, да допуска служители на “Софийска вода” АД за инспектиране на извършената работа.

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Улиците и пешеходните алеи, на които Изпълнителят извършва възстановителните работи, предмет на настоящия договор са разделени на следните типове, които се определят от Възложителя:

  - Пешеходна алея тип 1 - тротоар или пътека, направени от бетонови плочи 40x40x5 см, върху пясък 5 см. Изпълнителят запълва фугите с пясъчно циментов разтвор.

  - Пешеходна алея тип 2 - тротоар или пътека, направени от бетонови плочи 30x30x5 см, върху пясък 5 см. Изпълнителят запълва фугите с пясъчно циментов разтвор.

  - Пешеходна алея тип 3 - тротоар или пътека, направени от шестоъгълни бетонови плочи 40x5 см, върху пясък 4 см. Изпълнителят запълва фугите с пясъчно циментов разтвор.

  - Пешеходна алея тип 4 - тротоар или пътека, направени от асфалт 5 см, върху баластра. Изпълнителят запълва фугите на асфалта с битум.

  - Път тип 1 - полагане от Изпълнителя на асфалтобетон на улици с натоварено движение и масов градски транспорт – 6 см плътен асфалтобетон и 22 см битуминизиран трошен камък. Изпълнителят запълва фугите с битум.

  - Път тип 2 - полагане от Изпълнителя на асфалтобетон на улици със средно натоварено движение – 6 см плътен асфалтобетон и 14 см битуминизиран трошен камък. Изпълнителят запълва фугите с битум.

  - Път тип 3 - полагане от Изпълнителя на асфалтобетон на улици със слабо натоварено движение – 6 см плътен асфалтобетон и 6 см битуминизиран трошен камък. Изпълнителят запълва фугите с битум.

  - Път тип 4 – път направен от среден и едър паваж, пясъчно легло 5 cм.

  - Асфалтобетоновата смес, която Изпълнителят ще влага при изпълнение на работите по настоящия договор, трябва да отговаря на БДС EN 13108-1/NA:2006 или еквивалентно.

  - Битумът, който ще се влага при изпълнение на работите по настоящия договор, трябва да отговаря на БДС EN12591:2009 или еквивалентно.

  - Изпълнителят представя на Възложителя на всеки три месеца, считано от датата на подписване на настоящия договор или при изрично поискване,  следните документи:

    - Декларация за съответствие на битумизирана баластра и плътна асфалтобетонова смес, издадена от производителя или упълномощено от него лице.

    - Декларация за съответствие на използвания битум, издадена от производителя или упълномощено от него лице.

    - Протокол за изпитването на пореста асфалтова смес, който следва да бъде извършен/издаден не по-късно от 30 дни преди датата на която следва да бъде представен във връзка със срока по член 7.11 от настоящия раздел.

    - Протокол за изпитването на плътен асфалтобетон, който следва да бъде извършен/издаден не по късно от 30 дни преди датата на която следва да бъде представен във връзка със срока по член 7.11 от настоящия раздел.

- Изпълнителят се задължава да спазва правилата за организация на  движението, така както са указани от Възложителя с приложени схеми от раздел  Приложения.

- Изпълнителят е длъжен при разсписване на строителни или каквито и да е отпадъци по пътното платно незабавно да почисти изцяло и за негова сметка.

- Изпълнителят е длъжен да осигури организация за изпълнение на работата, включително и да съгласува с Дирекция Транспортна Инфраструктура, КАТ и Столична Компания за Градски Транспорт схеми на промяна на уличното движение в случаите, в които посочените в т. 8 схеми не са достатъчни за временна организация на движението.

- Изпълнителят се задължава да спазва процедурите на Възложителя, описани в Приложение 2: „Укрепване на спирателен кран” и Приложение 3: „Укрепване на пожарен хидрант” от „Приложения”.  При промяна на процедурите, Възложителя е длъжен до 3 дни да изпрати актуалните на Изпълнителя, а последният да ги преведе в действие незабавно.

- Информационни /рекламни/материали на Възложителя

  - Изпълнителят се задължава да подпомага утвърждаването на позитивния корпоративен образ на Възложителя и да предава ключовите му послания към клиентите.

  - При изпълнение на възложените работи, Изпълнителят се задължава да обозначи обекта чрез монтиране на  всички пана, табели, стикери и други рекламни материали, предоставени му от Възложителя. В противен случай Изпълнителят подлежи на санкция съгласно т. 4.3 от Раздел В: „Специфични условия на договора”

  - Всички права на собственост върху предоставените информационни материали са на Възложителя.

  - Изпълнителят се задължава да не променя по никакъв начин вида и/или съдържанието на информационните материали, предоставени му от Възложителя.

  - Изпълнителят се задължава да използва предоставените му от Възложителя информационни материали с грижата на добър търговец, както и да не допуска използването им по начин, който би имал негативно отражение върху името на  Възложителя. В противен случай Изпълнителят подлежи на санкция съгласно т.4.3 от Раздел В: „Специфични условия на договора”.

  - Рекламните материали на Изпълнителя, разположени на строителната площадка не може да надвишават по размер и обем тези на Възложителя.

- КАЧЕСТВО И ИЗПИТВАНЕ

  - Възложителят ще извършва не само физическа проверка на обекта, но ще взема и проба от пътната настилка, за да проверява качеството и съответствието на извършените от Изпълнителя възстановителни работи с изискванията на настоящия договор.

  - Възложителят може ежедневно да извършва проверка на дебелината на асфалтовото покритие, положено от Изпълнителя, чрез метода на ядково пробиване, като то трябва да отговаря на параметрите записани в т. 7 от настоящия раздел.

- Гаранционни срокове за изпълнени СМР

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи по настоящия договор е 5 години от завършването и приемането на съответната работа.

# РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

    - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Обръща се внимание на документацията за участие, включително проектодоговора и всички раздели към него, които следва да се тълкуват свързано с Количествено – стойностната сметка.

  - Цените, оферирани от Изпълнителя за изпълнение на работите предмет на настоящия договор и приети от Възложителя с подписването на договора, следва да включват всички договорни задължения на Изпълнителя по договора, било подразбиращи се или изрично упоменати. Цените трябва да включват всички разходи и такси, платими от Възложителя при изпълнението на изискванията на Раздел А: „Техническо задание предмет на договора”.

  - На Изпълнителя не се гарантира обем на работите и това следва да бъде взето под внимание при попълване на Ценовите таблици.

    - ЦЕНОВИ ТАБЛИЦИ

  - Участникът задължително попълва всички колони и редове в ценовите таблици.

  - Оценката на офертата ще се извършва въз основа на информацията в ценовите таблици.

  - В колона “Единична цена” от ценовите таблици Участникът вписва своята единична цена срещу всяка от позициите

  - Единичните цени са без ДДС, до втория знак след десетичната запетая и изразени само в български лева.

  - Единичните цени включват всички възможни отстъпки.

  - Цените за извършване на работите включват дооформяне (рязане)   на обрушената настилка, изкопаване на излишна баластра, извозване на ненужните материали, почистване на площадки, запълване на пукнатини и фуги с битум за асфалтови настилки, пясъчноциментов разтвор за настилки от бетонови плочи, доставка на пясък, доставка на битуминизиран трошен камък и доставка на плътен асфалтобетон. Възложителят ще подготви всички дупки, които трябва да бъдат възстановени, и запълва дупките с трошен камък.

  - Цените за позиции 1, 2, 3, 4 от Ценова таблица 1 се обвързват с актуалните цени на дизелово гориво и битум според котировките на Лукойл Нефтохим, като се формират от следните компоненти:

Х - паричен компонент в лв., който се определя от изпълнителя и е постоянен за срока на договора

Y - количеството дизелово гориво в литри, необходимо за възстановяване на 1 кв.м. асфалтова настилка, което  при оценката на предложенията, ще се умножи по последните котировки /цени/ на „Лукойл” към датата на отваряне на предложенията. При умножението компонента Y  ще се превърне от количествен в ценови показател.

Z - количеството битум в килограми, необходимо за  възстановяване на 1 кв.м. асфалтова настилка, което при оценката на предложенията, ще се умножи по последните котировки /цени/ на „Лукойл” към датата на отваряне на предложенията. При умножението компонента Z  ще се превърне от количествен в ценови показател.

Стойността на единичната цена поз.1, поз.2, поз.3 и поз.4 от Ценова таблица 1 се формират от сбора на компонент Х, компонент У и компонент Z, като стойностите на тези компоненти  не трябва да надвишават посочените в Таблица «Пределни цени». В случай че, цените предложени от Участника надвишават посочените в Таблица «Пределни цени», то ще се счита, че Участникът не е дал коректно подадена оферта и тя няма да бъде оценявана.

Стойността на единичните цени по Ценова таблица 2 и 3 не трябва да надвишават посочените в Таблица «Пределни цени».

Таблица «Пределни цени»

|  |  | X /лева/ | Y /литра/ | Z /килограма/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ценова таблица 1 | Позиция 1 (Тип 1) | ≤ 60,00 | 6,00÷7,00 | 29,00÷31,00 |
|  | Позиция 2 (Тип 2) | ≤ 48,00 | 4,00÷5,00 | 22,00÷24,00 |
|  | Позиция 3 (Тип 3) | ≤ 32,00 | 3,00÷4,00 | 14,00÷16,00 |
|  | Позиция 4 (Алея 4) | ≤ 12,00 | 2,00÷3,00 | 8,00÷10,00 |
| Ценова таблица 2 | Позиция 1 (Алея 1) | ≤ 17,00 |  |  |
|  | Позиция 2 (Алея 2) | ≤ 17,00 |  |  |
|  | Позиция 3 (Алея 3) | ≤ 17,00 |  |  |
|  | Позиция 4 (Тип 4) | ≤ 17,00 |  |  |
|  | Позиция 12 (Монтаж и укрепване на гърне на СК по Приложение 2) | ≤150,00 |  |  |
|  | Позиция13 (Монтаж и укрепване на гърне на ПХ (по Приложение 3) | ≤200,00 |  |  |
|  | Позиция 14 Монтаж и укрепване на гърне на СК, свързано с възстановяване на пътна настилка | ≤20,00 |  |  |
|  | Позиция 15 Монтаж и укрепване на гърне на ПХ, свързано с възстановяване на пътна настилка | ≤20,00 |  |  |
|  | Позиция 16 (Монтаж на антипаркинг колче) | ≤20,00 |  |  |
| Ценова таблица 3 | Бетонови плочи 40/40/5 | ≤ 3,00 |  |  |
|  | Бетонови плочи 30/30/5 | ≤ 2,00 |  |  |
|  | Бетонови плочи 6-ъгълни | ≤ 2,00 |  |  |
|  | Среден паваж | ≤ 1,00 |  |  |
|  | Едър паваж | ≤ 2,00 |  |  |
|  | Среден бордюр | ≤ 17,00 |  |  |
|  | Антипаркинг колче | ≤30,00 |  |  |

При промяна (нарастване или намаление) на цената на битума или дизелово гориво, с повече от 8% (осем процента), считано от подписване на договора или последната индексация, се прави междинна индексация с процента на изменение.

За проследяване на процентните на изменение в цените на дизелово гориво и битума се използват котировките от официалната справка на Лукойл Бургас към първия работен ден на всеки месец.

  - В колона Единична Цена на Таблица №1, №2, №3 участникът вписва срещу всяка позиция единична цена за доставка на материалите /необходими при възстановителните работи/, посочени в таблицата. Доставката на материалите ще се извършва на територията на Концесионната област, поддържана от „Софийска вода” АД.

  - Всички единични цени, предлагани от Участниците, трябва да са съобразени с изискванията на конкурсната документация.

  - В случай че дори един ред от колона(и) от Ценовата таблица не е попълнена, ще се счита, че Участникът не е дал коректно попълнена оферта и тя няма да бъде оценявана.

  - Ако Участникът бъде избран за Изпълнител, информацията от Ценовите таблици става неразделна част от договора с Възложителя.

  - Възстановителните работи на улици с натоварено движение, масов градски транспорт и улици със средно натоварено движение се извършват в срок до 2 календарни дни съгласно т. 2.2 от Раздел А: Техническо задание - предмет на договора. Цената е за 1 м2.

  - Възстановителните работи на пешеходни алеи и улици с леко натоварено движение се извършват в срок до 4 календарни дни съгласно т. 2.3 от Раздел А: Техническо задание - предмет на договора. Цената е за 1м2.

  - Задължението на Изпълнителя за доставка на материали не може да служи за основание на Изпълнителя да не изпълни в срок възложените работи.

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1	Реално изпълнените работи и използвани материали ще бъдат измерени и доказани с Константивен протокол, удостоверяващ годността, качеството и обема на извършените работи, съгласно т.5 от раздел А: Техническо задание-предмет на договора.

3.2.  До 3 дни след изтичането на всеки календарен месец, Изпълнителят изпраща на Възложителя списък с всички извършени от него СМР за предходния месец, придружен с количествена сметка. След одобрение от контролиращия служител на Възложителя, Изпълнителят издава коректно съставена данъчна фактура за тях.

3.3	Плащането ще се извършва съгласно чл.6 „Плащане, ДДС и гаранция за изпълнение” от Раздел Г: „Общи условия на договора за строителство”.

Ценова таблица №1

| Поз. | Описание | Мер. ед. | Коеф. на тежест | Ед. цена в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Път тип 1-полагане на асфалтобетон на улици с натоварено движение и масов градски транспорт - 6 см. плътен асфалтобетон и 22 см. битуминизиран трошен камък. Фугите да се запълват с битум. | м 2 | 2500 |  |
| 2 | Път тип 2-полагане на асфалт на улици със средно натоварено движение – 6 см. плътен асфалтобеон и 14 см. битуминизиран трошен камък. Фугитеда се запълват с битум. | м 2 | 1000 |  |
| 3 | Път тип 3-полагане на асфалтобетон на улици със слабо натоварено движение -– 6 см. плътен асфалтобетон и 6 см. битуминизиран трошен камък. Фугите да се запълват с битум. | м 2 | 13 000 |  |
| 4 | Пешеходна алея тип 4- тротоар или пътека направени от асфалт 5 см., върху баластра. Фугите да се запълват с битум. | м 2 | 2 000 |  |

Ценова таблица №2

| Поз. | Описание | Мер. ед. | Коеф. на тежест | Ед. цена в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пешеходна алея тип 1 - тротоар или пътека направени от бетонови плочи 40x40x5 см., върху пясък 5 см. Фугите да се запълват с пясъчно циментов разтвор. | м 2 | 2000 |  |
| 2 | Пешеходна алея тип 2 - тротоар или пътека направени от бетонови плочи 30x30x5 см., върху пясък 5 см. Фугите да се запълват с пясъчно циментов разтвор. | м 2 | 2000 |  |
| 3 | Пешеходна алея тип 3 - тротоар или пътека направени от шестоъгълни бетонови плочи 40х5 см., върху пясък 5 см. Фугите да се запълват с пясъчно циментов разтвор. | м 2 | 2000 |  |
| 4 | Път тип 4 – път направен от среден и едър паваж. | м 2 | 1500 |  |
| 5 | Бетонова неармирана настилка с дебелина 10 см. | м 2 | 100 |  |
| 6 | Полагане на настилка от паркинг тела | м 2 | 50 |  |
| 7 | Полагане на бордюри | брой | 50 |  |
| 8 | Полагане на пътна ивица | брой | 50 |  |
| 9 | Пешеходна алея от унипаваж | м 2 | 50 |  |
| 10 | Монтаж и укрепване на капак на шахти | брой | 50 |  |
| 11 | Направа на зидария от плътни бетонови тухли | м 3 | 50 |  |
| 12 | Монтаж и укрепване на гърне на СК (по приложение 2) | брой | 50 |  |
| 13 | Монтаж и укрепване на гърне на ПХ (по приложение 3) | брой | 50 |  |
| 14 | Монтаж и укрепване на гърне на СК, свързано с възстановяване на пътна настилка | брой | 100 |  |
| 15 | Монтаж и укрепване на гърне на ПХ свързано с възстановяване на пътна настилка | брой | 100 |  |
| 16 | Монтаж на антипаркинг колче включително монтаж на тръбно решетъчен парапет /ако е необходимо/ | брой | 50 |  |
| 17 | Замонолитване на полимерна водомерна шахта с приблизителен диаметър 50см | брой | 10 |  |
| 18 | Бетонова армирана настилка с дебелина 10 см. | м 2 | 10 |  |
| 19 | Бетонова неармирана настилка с дебелина 22 см. | м 2 | 10 |  |
| 20 | Бетонова армирана настилка с дебелина 22 см. | м 2 | 10 |  |

Ценова таблица №3

| Поз. | Описание | Мер. ед. | Коеф. на тежест | Ед. цена в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка на бетонови плочи 40x40х5 см. | бр. | 1 000 |  |
| 2 | Доставка на бетонови плочи 30x30x5 см. | бр. | 1 000 |  |
| 3 | Доставка на шестоъгълни бетонови плочи 40x5 см. | бр. | 500 |  |
| 4 | Доставка на среден паваж | бр. | 5 000 |  |
| 5 | Доставка на едър паваж | бр. | 1 000 |  |
| 6 | Доставка на паркинг тела 60/40/12 см. | бр. | 50 |  |
| 7 | Доставка на унипаваж | бр. | 50 |  |
| 8 | Доставка на бетонови бордюри 50/25/15 см. | бр. | 50 |  |
| 9 | Доставка на бетонови бордюри 50/35/18 см. | бр. | 50 |  |
| 10 | Доставка на бетонови бордюри 50/16/8 см. | бр. | 50 |  |
| 11 | Доставка на бетон В 20 | м 3 | 50 |  |
| 12 | Доставка на бетон земновлажен | м 3 | 50 |  |
| 13 | Доставка на плътни бетонови тухли 25/12/6 см. | бр. | 50 |  |
| 14 | Доставка на Антипаркинг колче | бр. | 50 |  |
| 15 | Доставка на пътни ивици 50/25/10см | бр. | 50 |  |
| 16 | Доставка на бетон В 30 | м 3 | 50 |  |

# РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Специфични условия на договора

- НЕСПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  - Неустойки при неспазване на сроковете по т. 2.2 от Раздел А за изпълнение за възложените възстановителни работи от Път тип 1, Път тип 2, улици с интензивен трафик и улици с преминаващ масов градски транспорт, по т. 3 от Раздел А за „Незабавно възстановяване“ и т. 2.4 от Раздел А за конкретна дата.:

1.1.1 В случай, че Изпълнителят не изпълни възложена му възстановителна работа от Път тип 1, Път тип 2, улици с интензивен трафик и улици с преминаващ масов градски транспорт в срока по т. 2.2 от Раздел А „Техническо задание“, от „Незабавно възстановяване“ в срок по т. 3 от Раздел А „Техническо задание“ и от конкретна дата в срок по т.2.4 Раздел А „Техническо задание“ дължи неустойка, както следва:

|  | Таблица Х |
| --- | --- |
| Настилки по улици от Път тип 1, Път тип 2, с интензивен трафик и улици с преминаващ масов градски транспорт, "незабавно възстановяване" и за конкретна дата | Процент неустойка |
| за просрочие от 1 (един) календарен ден | 15% |
| за просрочие от 2 (два) календарни дни | 30% |
| за просрочие от 3 (три) календарни дни | 50% |
| за просрочие от 4 (четири) календарни дни | 70% |
| за просрочие от 5 (пет) календарни дни | 100% |

1.1.2.  Размерът на неустойката се изчислява съгласно посочените проценти в Таблица Х върху стойността на възложената чрез официална инструкция поръчка за възстановяване на  настилка

  - В случай, че Изпълнителят не изпълни възложена му възстановителна работа, различна от Път тип 1, Път тип 2, улици с интензивен трафик и улици с преминаващ масов градски транспорт, „Незабавно възстановяване“ и за конкретна дата , в срока по т. 2.3 и т. 2.6 от Раздел А: Техническо задание дължи неустойка, както следва:

|  | Таблица Y |
| --- | --- |
| Настилки по улици с нормална интензивност | Процент неустойка |
| за просрочие от 1 (един) календарен ден | 10% |
| за просрочие от 2 (два) календарни дни | 20% |
| за просрочие от 3 (три) календарни дни | 30% |
| за просрочие от 4 (четири) календарни дни | 45% |
| за просрочие от 5 (пет) календарни дни | 60% |
| за просрочие от 6 (шест) календарни дни | 80% |
| за просрочие от 7 (седем) календарни дни | 100% |

1.2.1.Размерът на неустойката се изчислява съгласно посочените проценти в Таблица Y върху стойността на възложената чрез официална инструкция поръчка за възстановяване на  настилка.

  - В случай, че Изпълнителят откаже изпълнението на дадена работа по т.2.2, т.2.3, 2.4, 2.6 и т.3 от Раздел А: Техническо задание, той дължи  санкция в размер на 5000 лв за всяка отказана работа.

  - В случай, че Изпълнителят не спази срока за изпълнение на възложените работи съобразно сроковете по т. 2 и т.3 от Раздел А: Техническо задание - предмет на договора, Възложителят има право да възложи работата на трета страна или да я изпълни със собствени ресурси.

  - В случаите по предходната точка, при наличие на виновно неизпълнение от страна на Изпълнителя, последният се задължава да изплати на Възложителя стойността на изпълнените от третото лице работи. Възложителят има право да приспадне стойността на изпълнените от третото лице работи от дължимите на Изпълнителя суми или от гаранцията за изпълнение.В случай, че в следствие на забавата на Изпълнителя да извърши възстановителните работи в сроковете посочени в т. 2.2 т. 2.3, 2.4, 2.6 и т.3 от Раздел А: “Техническо задание-предмет на договора”, се увеличи квадратурата за възстановяване по съответната поръчка, Изпълнителят възстановява разликата в квадратурите за своя сметка.

  - При изчисляване на сроковете за възстановяване се изваждат дните, в които неблагоприятните метеорологични условия не позволяват извършването на възстановителни работи. Под „неблагоприятни метеорологични” условия следва да се разбира, когато температурата на въздуха падне под 5º С или се наблюдава валеж от сняг или дъжд. За целите на доказването ще се използват данните от www.wunderground.com като температурата ще се изчислява като средноаритметично между температурите измерени в 11.00 ч. и 15.00 ч. за съответния ден, в който следва да се възстанови настилката. За проследяване на това изискване Възложителят поддържа регистър на условията на работа. Събитието валеж от сняг или дъжд ще се взима предвид само за диапазона от 07:00ч до 17:00ч за съответния ден.

  - За проследяване на метеорологичните условия по смисъла на т.1.6 Възложителят поддържа регистър на условията за възстановителни дейности, като окончателната преценка за „неблагоприятни метеорологични условия“ е на Възложителя.

  - Ежедневно Възложителят ще извършва проверка, съобразно възложените и отчетени работи по Договора. Ежеседмично на Изпълнителя ще  бъде изпращана справка от Възложителя за възложени, изпълнени и неизпълнени работи към момента.

  - Изпълнителят следва да сравни получената справка по т. 1.8  с наличната си информация и да изпрати на Възложителя коригиран списък на възложените и отчетените работи.

  - Възложителят ще следи Изпълнителя за изпълнението на технологичния процес за възстановяване на пътната настилка. В случай, че Възложителят установи 3 (три) несъответствия при изпълнението на технологичния процес, допуснати от страна на Изпълнителя в спазването на технологията, Възложителят има право да пректати договора.

  - В случай, че квадратурата на настилката възстановена от Изпълнителя се различава от подадените в т.4.1.1 от Раздел А: Техническо задание – предмет на договора параметри (площ), с повече от 10%, разликата остава за сметка на Изпълнителя. Разлики по – големи от 10% се приемат от Възложителя единствено в случаите, когато има подписан  констативен протокол от страна на Възложителя, като в забележка е упомента причината за това.

  - При липса на работещи асфалтови бази на територията на Столична община, Възложителя може да удължи срока за трайно възстановяване само на настилките от асфалтобетонова смес.

  - При натрупване на 10 работни дни с неблагоприятни метеорологични условия, Изпълнителят представя подробен график за възстановителни работи. Ако Възложителят прецени, че графикът за възстановяване е много дълъг, той отправя до Изпълнителя конкретно предложение за промяна.  В 2-дневен срок Изпълнителят се съгласява с направеното от Възложителя предложение за променен график и го въвежда в действие или го отхвърля, като ясно посочва причините в                                                    писмен вид.

  - При неспазване на сроковете определени в подробния график за възстановителни работи, Изпълнителят дължи неустойки по т.1 от този раздел, като начална дата на закъснението е посочената от него в подробния график.

  - Ако в продължение на 5 работни благоприятни дни Изпълнителят не изпълнява възложените му работи по настоящия договор, ще се счита като съществено неизпълнение на договора и Възложителя може да прекрати договора едностранно.

  - В случай, че Изпълнителят едностранно прекрати настоящия договор, без да има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 20 % от общата стойност на договора без ДДС.

  - В случай че Изпълнителя извършва възстановителни дейности в неблагоприятни дни, съгласно определението в т.1.6 от този раздел, Изпълнителя носи отговорност за качеството на извършените възстановителни работи. При констатирани некачествени възстановителни работи извършени в неблагоприятни дни, Изпълнителя ги отстранява за своя сметка.

- ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ

Гаранционният срок на изпълнените по настоящия договор работи е 5 години, считано от датата на подписване на констативен протокол, с който се приемат извършените работи.

- ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

  - Размер на гаранцията за изпълнение на договора е 3 % от прогнозната стойност на договора.

  - Представената гаранция за изпълнение гарантира доброто изпълнение на договора от страна на Изпълнителя. Пълният размер на гаранцията се задържа до приемане на последния обект от предмета на Договора с Константивен Протокол, удостоверяващ качеството и годността на извършваните работи. След датата на подписването му 75% от гаранцията се освобождават. 25% от стойността на гаранцията се задържат за срок от 5 (пет) години. В случаи на констатирани дефекти, гаранцията се задържа допълнително до отстраняването им от Изпълнителя.

  - В случай, че Изпълнителят откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия Договор, Възложителят има право да приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение на договора, внесена от Изпълнителя, за да гарантира изпълнението на настоящия Договор или от стойността на съответната месечна фактура за извършени от Изпълнителя възстановителни работи.

  - В случай, че стойността на гаранцията за изпълнение се окаже недостатъчна, Изпълнителят се задължава в срок от 5 работни дни да заплати стойността на дължимата неустойка и да допълни своята гаранция за изпълнение до нейния пълен размер.

- САНКЦИИ

  - В случай, че Изпълнителят не спази срока съгласно т.5.5. от Раздел А, същият дължи неустойка в размер на 5 % от стойността на забавените протоколи (невнесени за проверка в срок) при закъснение до 10 работни дни. За закъснение над 10 работни дни, но не повече от 20 работни дни  Изпълнителя дължи неустойка в размер на 15 % от стойността на забавените протоколи (невнесени за проверка в срок), а за закъснение повече от 20 работни дни Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% от стойността на забавените протоколи (невнесени за проверка в срок).

  - Изпълнителят дължи санкции и в случаите, когато при изпълнение на строително - монтажните работи на обекта се констатира едно или няколко от следните нарушения:

    - Неосигурени всички необходими средства за сигнализация (конуси, бариери и др.).

    - Неосигурена информационна табела.

    - Неосигуренообезопасяване и сигнализиране на  изкопите при извършване на СМР.

    - Един или няколко работници (служители) на Изпълнителя, изпълняващи СМР на обекта са без подходящо работно облекло, светлоотразителни жилетки или лични предпазни средства

    - Не са депонирани инертните материали на определените за целта площадки.

    - Непочистен обект от отпадъци и земни маси.

  - Размерът на санкциите, които ще бъдат налагани на Изпълнителя при констатиране от страна на Възложителя на което и да е от визираните в точки от 4.3.1 до 4.3.6 от този раздел нарушения се определя по следната таблица:

| Точки от Раздел В: Специфични условия на договора | санкция при 1-во нарушение (лв.) | санкция при 2-ро нарушение (лв.) | санкция при 3-то и всяко следващо нарушение (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1, 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6 | 500 | 1000 | 2000 |

  - Констатирането на нарушения по т. 4.3. от този раздел се удостоверява с нарочно съставен Констативен протокол изготвен и подписан от служител на Възложителя, като копие от същия се предоставя за сведение на Изпълнителя. Към Констативния протокол се прилага за доказателство снимков материал.

  - Наложените санкции по чл.4.3 от настоящия раздел, не отменят задължението на Изпълнителя да отстрани за своя сметка констатираното нарушение в срока, посочен в Констативния протокол по т. 4.5 както и задължението му за по - нататъшно спазване на изискванията от съответните части на Работния проект и предписанията на Възложителя.

  - Възложителят има право да наложи санкция от 1 000 лв на Изпълнителя при всеки случай на неизпълнение на задълженията  му за представяне в срока по т.7.11 на документите по т.7.11.1, т.7.11.2, т.7.11.3 и т.7.11.4 от раздел А: Техническо задание.

- СЪЩЕСТВЕНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

  - Възложителят ще счита, че Изпълнителят съществено не изпълнява своите задължения по настоящия договор и  може на основание чл.22.1.1 от Раздел Г: Общи условия незабавно да прекрати Договора, в случай че:

    - Изпълнителят не спази сроковете за изпълнение съгласно т.2 от Раздел А: “Техническо задание – предмет на договора за възстановителни работи на настилки” на повече от 20% от всички възложени работи, към който и да е едномесечен период или повече от 15% за два последователни месеца.

    - Повече от 15% от взетите проби, към който и да е едномесечен период от срока на договора от възстановените настилки, не отговарят на изискванията на т. 7 от Раздел А: “Техническо задание - предмет на договора”.

  - В случай, че Изпълнителят едностранно прекрати настоящия договор, без да има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 20 % от прогнозната стойност на договора без ДДС.

  - Съществено неизпълнение на Договора от страна на Изпълнителя ще се счита за едностранно прекратяване на Договора от страна на Изпълнителя с произтичащата от това неустойка по предходната точка.

  - В случай, че Изпълнителят допусне три несъответствия (разлика в положената от зададената дебелина), на асфалтовата настилка, в рамките на договора, това ще се счита за съществено неизпълнение на договора и Възложителят може да го прекрати незабавно.

- При некоректно подадени Констативни протоколи Възложителят има право да наложи санкция в размер на 100 лв. за всеки отделен случай. Под „некоректно подадени Констативни протоколи ” се има предвид предаден от Изпълнителя Констативен протокол за възстановена настилка, която е частично невъзстановена, като окончателната преценка по тази точка е на Възложителя.

- Неустойки за отчетност

  - При неспазване на сроковете за отчетност Изпълнителят дължи следните неустойки:

    - При неспазване на срока за изпращане на График за работи през деня, съгласно т. 5.2 от раздел А:

      - 50 лв. за всеки просрочен график за работа;

      - и 500 лв. при непостигане на ниво от 95% своевременно получени графици в рамките на даден месец.

    - При неспазване на срока за изпращане на Отчет за работи, изпълнени в предходния ден, съгласно чл. 5.3 от Раздел А

      - 50 лв. за всеки просрочен Отчет за работа, изпълнена в предходния ден;

      - и 500 лв. при непостигане на ниво от 95% своевременно получени отчети за работи в рамките на даден месец;

    - При невъзможност даден отчет да бъде изпратен по установения електронен път (електронна поща или факс), Изпълнителят има право да предаде необходимата информация по телефон.

- В случай, че Изпълнителят не спази срока съгласно т.5.8. от Раздел А, същият дължи неустойка в размер на 500лв и възстановява разходите направени от Възложителя за окончателното възстановяване на настилката.

# РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Съдържание:

Член 	Наименование

- ДЕФИНИЦИИ

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

- НЕУСТОЙКИ

- ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

- КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

- ПУБЛИЧНОСТ

- НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

- ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

- ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПЛАН ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

- ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ

- СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

- ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

- ТЕСТВАНЕ

- ГАРАНЦИИ

- ФОРС МАЖОР

- ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ

- ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

- ПРЕКРАТЯВАНЕ

- РАЗДЕЛНОСТ

- ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Общи условия на договора за строителство

Общите условия на договора за строителство, са както следва:

- ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/ или допълват.

  - “Възложител” означава “Софийска вода” АД, което възлага изпълнението на Работите, предмет на този договор.

  - “Контролиращ служител” означава лицето, определено от Възложителя, за което Изпълнителят е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този договор.

  - “Инвеститорски контрол” означава представител на Контролиращия служител, който ще извършва инвеститорски контрол върху изпълнението на договора от името на Контролиращия служител.

  - “Изпълнител” означава физическото или юридическо лице, както и техни обединения, определено в договора и неговите представители и правоприемници.

  - “Отговорно лице” означава лицето, определено от Изпълнителя, за което Възложителят е уведомен и което действа от името на Изпълнителя, и като представител на Изпълнителя за целите на този договор.

  - “Договор” означава цялостното съглашение между Възложителя и Изпълнителя, състоящо се от посочените по – долу части, като в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в следния ред:

- Договор;

- Раздел А: Техническо задание – предмет на договора (вкл. Работен проект и График за изпълнение на работите)

- Раздел Б: Цени и данни;

- Раздел В: Специфични условия;

- Раздел Г: Общи условия;

  - “Дата на влизане в сила на договора” означава датата на подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.

  - “Цена по договора” означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и данни.

  - “Максимална стойност на договора” -означава пределната сума, която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.

  - “Срок на договора” означава предвидената продължителност на договора.

  - “Официална инструкция” означава възлагане, чрез което Възложителят определя началната дата на изпълнението на конкретни работи, съобразно Раздел А:  Техническо задание.

  - “Работи” означава строителни и монтажни работи (СМР), описани в Раздел А: Техническо задание.

  - “Обект” означава всяко местоположение (земя, улица, сграда или съоръжение), на който се осъществяват Работите, както и всяко друго място, предоставено от Възложителя за целите на договора.

  - “Машини и съоръжения” означава всички активи, материали, машини, съоръженията, инструменти и други подобни, предоставени от Възложителя на Изпълнителя за изпълнението на Работите.

  - “Работен проект” означава комплект чертежи, записки и т.н., който се дава на Изпълнителя от Възложителя за изпълнението на работите, предмет на настоящия договор. Работният проект е неразделна част от Раздел А: Техническо задание.

  - “График за изпълнение на работите” е планът за изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, съгласно Работния проект. Графикът за изпълнение на работите се представя в предложението на Изпълнителя или съобразно уговореното в Раздел А: Техническо задание.

  - “Системи за безопасност при работа” означава комплект от документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при изпълнение на работите, предмет на договора.

  - “Начална дата на изпълнение на работите” означава денят на подписване на Образец №2 съгласно чл.157 (1) от ЗУТ: протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква, датата на заверка на заповедната книга.

  - “Срок за изпълнение на Работите” означава периодът от Началната дата на изпълнение на Работите до Цялостно приключване на Работите. Срокът на изпълнение на работите се измерва в работни дни, освен ако не е уговорено друго.

  - “Цялостно приключване на Работите” означава, подписването на Акт 16, когато законът предвижда съставянето на такъв акт  или с приемо-предавателен протокол, подписан без възражения от Възложителя.

  - “Неустойки” означава санкции или обезщетения, които ще бъдат налагани на Изпълнителя в случай, че работите не са изпълнени в съответствие с изискванията, установени в договора и действащата нормативна уредба.

  - “Строителен надзор” означава лице или фирма за строителен надзор, на които “Софийска вода” АД е възложило да контролира изпълнението на обекта съгласно чл.166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

  - “Заповедна книга на строежа” съгласно Приложение №4 на Наредба №3 от 31.07.03г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Заповедната книга на строежа се съставя, попълва и подписва от лицето, упражняващо строителен надзор, или от Технически ръководител на Изпълнителя за строежите от пета категория. Същата се представя на органа, издал разрешението за строеж за заверка и регистрация.

  - “Гаранция за изпълнение” означава паричната сума или банковата гаранция, която Изпълнителят предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора.

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  - При изпълнение на условията на настоящия договор, Възложителят възлага на Изпълнителя да изпълнява работите за срока на договора срещу заплащане на договорната цена.

  - Всяка страна приема, че този договор представлява цялостното споразумение между страните

  - Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата страна.

  - Номерът и Датата на влизане в сила на договора следва да се цитират във всяка релевантна кореспонденция.

  - Заглавията в този договор са само с цел препращане и не следва да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, до които се отнасят.

  - Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на насрещния факс е изписано OK) на адресата.

  - Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер, използвани за кореспонденция, при най-ранна възможност, но не по-късно от четиридесет и осем (48) часа след такава промяна.

  - Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някое от условията на настоящия договор не трябва да се приема като отмяна на съответното условие или на правото да се прилагат всички условия на настоящия договор.

  - Приема се, че на Изпълнителя са известни всички негови нормативно установени отговорности съгласно българското законодателство, по повод изпълнението на Работите. Отговорности или разходи, възникнали в резултат на сключването на договора се приема, че са включени в договорната цена.

  - Евентуален спор или разногласие във връзка с изпълнението на настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.

  - Ако Изпълнителят изпълни Работи, които не отговарят на изискванията на договора, Възложителят може по собствено усмотрение да откаже да приеме тези Работи и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да представи на Изпълнителя възможност да повтори изпълнението на неприетите Работи преди да потърси други изпълнители.

  - Изпълнителят се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноски, разходи, предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или забава на необходими действия на Изпълнителя и/или негови подизпълнители при или по повод строителството.

  - Никоя клауза извън чл.8 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си след изтичане на срока или прекратяване на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Изпълнителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

  - Изпълнителят ще изпълнява Работите точно и с грижата на добър търговец, като ползва в максимална степен познанията си и тези на подизпълнителите си, за да осигури използването на най-ефективни и ефикасни средства за работа.

  - Изпълнителят следва да предприеме необходимото изпълнените Работи да отговарят на поетите задължения и гаранции за качество, както са посочени в договора.

  - През срока на договора Изпълнителят ползва така своя персонал, време и способности, както е необходимо за точното изпълнение на задълженията му по договора.

  - Изпълнителят се задължава да спазва инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя във всеки един момент.

  - Изпълнителят извършва работите съгласно изискванията на договора, а когато те не са подробно описани, по начин, приемлив за Възложителя.

  - Изпълнителят поставя подходящи условия в договорите си с подизпълнители, когато е допуснато използването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на Работите, включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.

  - Изпълнителят спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.

  - Изпълнителят представя фактури за плащане съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

  - Изпълнителят е длъжен преди влагането в конкретния строеж, в срок указан от Възложителя, да предостави на Възложителя документи и/или сертификати, които доказват качеството на използваните от него материали.

  - Изпълнителят се задължава при и във връзка с изпълнението на Работите по настоящия договор да събира, извозва и депонира получените отпадъци при стриктно спазване на действащото законодателство.

  - Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

  - Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява Изпълнителя. Възложителят може да заменя Контролиращия служител през срока на договора по свое усмотрение.

  - Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Изпълнителя.

  - Освен ако не е изрично уговорено в договора, Контролиращият служител не може да променя условията по договора или да отменя някое от задълженията на Изпълнителя по договора.

  - Контролиращият служител определя Инвеститорски контрол, като писмено уведомява Изпълнителя за това.

  - Инвеститорският контрол няма правомощие да:

    - отменя, което и да е от задълженията на Изпълнителя по договора.

    - поръчва изпълнението на допълнителна работа, включваща допълнително заплащане на Изпълнителя.

  - Инвеститорският контрол осъществява срещи с Изпълнителя, за да обсъди с него изпълнението на договора.

  - В случай, че Инвеститорският контрол констатира отклонения от Работния проект, той информира писмено Строителния надзор, след което Инвеститорският контрол, ДНСК и Строителният надзор имат право да прекратят изпълнението на работите. Заповедта за прекратяване ще бъде записана в Заповедната книга на строежа.

  - Възложителят си запазва правото да отмени извършването на работи или на всяка незавършена част от тях, ако изпълнението и приключването на тези работи не е извършено в договорните срокове и ако е необходимо, да възложи изпълнението на тези работи на друг Изпълнител, като задължи Изпълнителя с всички възникнали допълнително разходи, но без да ограничава други права на Възложителя спрямо Изпълнителя.

- НЕУСТОЙКИ

  - Неустойките за забава за извършване и предаване на СМР и некачествено изпълнение на СМР, предмет на договора са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.

- ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  - Контактите между Възложителя и Изпълнителя по повод на ежедневното изпълнение на Работите се осъществяват между Контролиращия служител и/или Инвеститорския контрол и Изпълнителя.

  - Плащане се извършва по искане на Изпълнителя след  приключване и приемане изпълнението на Работите, предмет на този договор.

  - Искането за плащане трябва да бъде придружено от Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, включващ съответните доказателства: актове за скрити работи, констативни протоколи, протоколи от проби (изпитвания) и др., доказващи качественото изпълнение на строежа – приети и подписани от Инвеститорски контрол и съответния Строителен надзор. Протоколът за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР се адресира до Възложителя и се предоставя за одобрение от Инвеститорския контрол.

  - След получаване на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, Инвеститорският контрол проверява данните в него не по-късно от 5 (пет) работни дни след получаването. Възникнали въпроси се разрешат между Контролиращия служител или Инвеститорския контрол и Изпълнителя преди съставянето на следващия Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР.

  - След като протоколът се подпише от двете страни без възражения, Изпълнителят издава коректно съставена фактура в петдневен срок от възникване на основанието за плащане съгласно документите, потвърждаващи изпълнението на работите.

  - Възложителят превежда на Изпълнителя дължимата сума до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на коректно съставената фактура на Изпълнителя, представена в отдел “Финансово-счетоводен” на Възложителя.

  - Възложителят  може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него в случай, че има основания за това.

  - Всички суми, платими по договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към сумите.

  - Възложителят не предоставя авансови плащания по този договор.

  - Гаранцията за изпълнение се освобождава съгласно уговореното в Раздел В: „Специфични условия на договора”.

- ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

  - Извън права на Изпълнителя или трети лица, съществуващи преди подписването на договора, Работният проект, включващ чертежи, обяснителни записки и други резултати, следствие от работата по договора, включително изобретения, става собственост на Възложителя, освен ако изрично не е уговорено друго.

  - Всяко изобретение, проект, откритие, полезен модел или подобрение в процедурите, направени от Изпълнителя или негови служители по време на изпълнението на договора с Възложителя или отнасящи се по какъвто и да е начин към дейността на Възложителя, или биха могли да бъдат използвани от Възложителя, следва да бъдат предоставени на Възложителя като негова собственост. Изпълнителят следва веднага да съобщи на Възложителя и да му предостави цялата необходима информация по повод на направата на такова изобретение, проект, откритие, полезен модел, или подобрение.

  - Изпълнителят следва да отбелязва или да осигури отбелязването на правата на интелектуалната собственост на Възложителя, както следва: “Собственост на “Софийска вода” АД ............(дата)”.

  - Ако бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят оказва необходимото съдействие при регистрирането на интелектуалната собственост, независимо в коя държава, за сметка на Възложителя, и предприема всичко необходимо така, че правата на интелектуална собственост да са за Възложителя. В случай, че се наложи и бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят следва да предприеме всички действия за прехвърлянето на право на интелектуална собственост на Възложителя, като възможността на Възложителя да ползва обектите на такава собственост следва да е неограничена.

  - Правото на интелектуална собственост върху компютърна програма, проект за такава или друг софтуерен обект на интелектуална собственост, изготвен от Изпълнителя, негови служители, или подизпълнители за Възложителя по този договор, се прехвърля върху Възложителя при получаването от Изпълнителя на плащането по договора и от този момент Възложителят отговаря за предприемането на всички стъпки за защита на правата на интелектуална собственост, както Възложителят намери за добре.

  - Разходи, направени от Изпълнителя и предварително одобрени от Възложителя в изпълнение на чл.7.4 и чл.7.5, следва да се възстановят от Възложителя.

- КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

  - Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в договора.

  - Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.

  - В случай, че Възложителят поиска, Изпълнителят прави необходимото така, че неговите служители или подизпълнители  да поемат директни задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя

- ПУБЛИЧНОСТ

  - Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за изпълнението на договора, Изпълнителят не публикува по своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя преди предварителното представяне на материала пред Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.

  - Информация до обществеността. Изпълнителят трябва да предоставя чрез табло с информация съгласно изискванията на Възложителя.

- НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

- Преди започване на изпълнение на работите или на някоя част от изпълнение на работите Изпълнителят уведомява за това Контролиращия служител или Инвеститорския контрол на Възложителя и подписва декларация, че е запознат с приложимите вътрешни правила на Възложителя, ако има такива, и ще ги спазва в процеса на работата си.

- ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

  - Приема се, че Изпълнителят се е запознал и приел условията на достъпа и другите комуникации към даден обект, неговия размер, рисковете от наранявания и увреждане на собственост на или около обекта, както и на живеещите около обекта лица, условията, при които ще бъдат изпълнявани работите, условията на труд, местата за получаване на материали и друга информация, необходима на Изпълнителя за осъществяване на работите на този обект.

  - Изпълнителят няма право да търси допълнителни плащания поради неправилно възприемане на условията на обектите или на основание, че не му е била предоставена точна информация от Възложителя или негови служители или че не е успял да получи правилна информация, или да предвиди възникването на някакви условия, които да повлияят на работата му. Изпълнителят няма право да търси увеличаване на възнаграждението и/или освобождаване или намаляване на отговорност и/или освобождаване от някое от задълженията му по договора на същите основания.

- ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПЛАН ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

  - Във всеки момент Възложителят има право на достъп до обекта (обектите), на които се извършват работите, за да провежда инспектиране или по други причини.

  - Възложителят има право да провежда инспекция на работите, и има право да не приеме извършени работи, в случай, че има основание да счита, че те не отговарят на договора. Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимия за това достъп.

  - Изпълнителят предприема необходимите действия оторизираните му служители да не навлизат в части от обекта, където не е необходимо, и да ползват посочените от Възложителя пътища, маршрути, подстъпи и др.

  - Освен ако страните не се договорят друго, Изпълнителят отговаря за служителите си относно храна, почивки, осигуряване на лични предпазни средства и др.

  - Изпълнителят осигурява за своя сметка всичко необходимо за Работите, освен ако писмено не е уговорено друго. Въпреки това, Изпълнителят може с предварителното съгласие на Възложителя и съответните доставчици на комунални услуги да ползва електричество, вода, газоснабдяване и др., когато е необходимо за предоставянето на работите. Рискът от ползването на такива комунални услуги е за Изпълнителя.

  - Възложителят не носи отговорност за вреди, причинени от промени в налягането, качеството, прекъсване или спиране на такива предоставяни комунални услуги. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимите му съоръжения за ползването на такива комунални услуги и отговаря за щети, нанесени от ползването им от него.

  - Изпълнителят осигурява за собствена сметка и риск доставката, разтоварването и извеждането от обекта на цялата необходима му апаратура, машини и съоръжения и материали. Освен ако страните не се споразумеят друго, Изпълнителят е отговорен за стопанисването, поддръжката, охраната и др. на такива машини и съоръжения, както и за извеждането им от обекта, като трябва да го остави почистен на края на всяко свое посещение.

  - Изпълнителят се задължава в процеса на изпълнение на работите да не се пречи или възпрепятства дейността на Възложителя или на друг изпълнител или да не се пречи на правата на трети лица да ползва дадени обекти, освен ако подобно възпрепятстване е неизбежно. В този случай Изпълнителят предприема необходимото възпрепятстването да е минимално.

  - При извършване на работите Изпълнителят трябва да направи всичко необходимо да няма смущения на плана за временна организация на движението. Този план - одобрен от компетентните органи- е част от Инвестиционния проект и се предоставя от Възложителя. Изпълнителят трябва да инсталира сигнални знаци в съответствие с плана.

  - Изпълнителят се задължава да осигури обезопасяване на обектите, съгласно действащото българско законодателство: ограждане, маркиране, сигнализиране при изкопни и други работи.

- ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ

  - В случай, че Възложителят предоставя Машини и съоръжения на Изпълнителя, те остават собственост на Възложителя. Изпълнителят поддържа тези Машини и съоръжения в добро състояние съгласно добрата търговска практика. Изпълнителят може да използва тези Машини и съоръжения само и единствено за изпълнението на договора. Вреди на тези Машини и съоръжения, причинени от недобро стопанисване от Изпълнителя, се поправят за сметка на Изпълнителя.

  - Изпълнителят отговаря за всички Машини и съоръжения, предоставени му за обслужване и поддръжка от Възложителя, от момента на доставка до приемането им обратно от Възложителя. Изпълнителят за своя сметка застрахова тези Машини и съоръжения за всички застрахователни рискове за периода, в който отговаря за тях. Възложителят може във всеки един момент след сключването на настоящия договор да провери тази застрахователна полица и да поиска доказателства за плащането на застрахователните вноски.

- СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

  - Изпълнителят осигурява компетентен персонал за изпълнение предмета на договора. Възложителят може да инструктира този персонал. Инструкции, получени от служителите на Изпълнителя във връзка с изпълнението на настоящия договор, са обвързващи за Изпълнителя.

  - Възложителят има право да поиска удостоверение за компетентността на лицата, наети от Изпълнителя за извършване на работите.

  - Възложителят има право да отхвърли участието на даден служител или представител на Изпълнителя при изпълнението на работите на даден обект или друго място в случай, че той/ тя наруши трудовата дисциплина, прояви небрежност или некомпетентност. От този момент Изпълнителят не може да ползва това лице при изпълнението  на работите и не може да го включи отново освен със съгласието на Възложителя. Прилагането на този член не може да бъде причина за забава или неизпълнение на работите съгласно договора.

  - Извършването на заваръчни, огневи и други опасни работи от Изпълнителя се започва след предварително получаване на разрешително за това от възложителя /ръководителя на обекта на чиято територия се извършва работата.

  - Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества изправни и проверени пожарогасителни средства.

- УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

  - За всички трудови злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ включително и на трети лица, Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно Контролиращия служител, който уведомява отдел БЗР на Възложителя, чийто служители имат право на достъп и следва да им бъде оказвано пълно съдействие при констатиране и документално обработване на инцидента.

  - Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на Контролиращия служител.

- ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

  - Всяка информация, притежавана от или на разположение на Изпълнителя, която се отнася до потенциални опасности във връзка с транспорта, оперирането или използването на доставени материали се предоставя веднага на Възложителя.

  - Изпълнителят представя подробности за всякакви рискове за служителите, произтичащи от специфичното използване на материалите, които се доставят на Възложителя или които се ползват от Възложителя във връзка с изпълнението на работите.

  - Изпълнителят изготвя и предоставя инструкции за безопасното ползване на материалите, които се доставят на Възложителя и се ползват от Изпълнителя или негови подизпълнители на обектите. Инструкциите включват най-малко следното:

    - информация за опасностите от ползваните материали;

    - оценка на риска при ползването им;

    - описание на контролните мерки, които следва да се вземат;

    - подробности за необходимо предпазно облекло;

    - подробности за максималните ограничения за излагане на въздействие от материалите;

    - препоръки за следене на здравето;

    - препоръки относно типа, поддръжката, почистването, тестването на дихателните и вентилационни съоръжения;

    - препоръки за боравене с отпадъците, включително депонирането им.

  - Дейности по разрушаване и/или демонтаж на азбест и азбестосъдържащи продукти се извършват след издаване на разрешения по Закона за здравето, издадено на Изпълнителя от компетентния орган преди започване изпълнението на работите на съответния обект. Изпълнителят е длъжен да предприеме необходимите мерки за получаване на информация от собственика на обекта или от Възложителя, за да определи материалите, за които се предполага, че съдържат азбест.

  - Изпълнителят е длъжен преди започване на работите на съответния обект да уведоми дирекция ”Областна инспекция по труда” и регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве на територията на която се намира обектът, за дейностите, при който работещите може да бъдат експонирани на прах от азбест.

  - Изпълнителят е длъжен да определи мерките за осигуряване на защита на работещите при премахване или ремонт на строежи, когато се очаква превишаване на граничната стойност на концентрация на азбестови влакна във въздуха, независимо от приложените превантивни технически мерки за ограничаване концентрациите на азбест във въздуха. Мерките включват, без да се ограничават до:

    - Осигуряване на подходящи дихателни и други лични предпазни средства, които трябва да се използват по предназначение;

    - Поставяне на предупредителни знаци, които посочват, че е възможно превишаване  на граничната стойност, определена в нормативните документи;

    - Недопускане на разпространението на прах, получен от азбест или азбестосъдържащи материали, извън помещенията или мястото на извършване на дейността.

  - Изпълнителят е длъжен да осигури обучение за своите работници и/или служители, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, които съдържа азбест преди започване на работа и периодично на всеки три години.

  - Изпълнителят е длъжен да осигури събирането и транспортирането на отпадъците от мястото на работа до съответното депо за опасни отпадъци, както и да осигури разделно съхраняване, изпиране и почистване на работното и защитното облекло на работниците и/или служителите си.

  - Информацията, която Изпълнителят предоставя във връзка с горното, се изпраща преди започване на изпълнението на работите на даден обект.

- ТЕСТВАНЕ

  - Възложителят може да поръча на Изпълнителя да извършва тестове на всяка част от Машините и съоръженията или на всяка част от работите, извършвани по настоящия договор или доставените от Изпълнителя материали, за сметка на Изпълнителя.

  - В случай, че тестовете бъдат неправомерно забавени от страна на Изпълнителя, Възложителят може да извести Изпълнителя да ги направи в 7-дневен срок от получаване на писменото известие. Изпълнителят трябва да извърши тестването в срок от посочените 7 (седем) дни. Ако Изпълнителят не направи тестовете за това време, Възложителят може да ги извърши за сметка на Изпълнителя и стойността им ще бъде удържана от възнаграждението, дължимо на Изпълнителя.

  - В случай, че част от оборудването или част от работите не издържат тестването, то ще бъде повторено в допълнително определен от Възложителя срок при същите условия. Всички разходи на Възложителя от повторното извършване на теста ще бъдат удържани от възнаграждението на Изпълнителя.

- ГАРАНЦИИ

  - Изпълнителят гарантира качеството на изпълнените Работи и на завършения строителен обект, предмет на този договор, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

  - В случай на некачествено изпълнение, за което Изпълнителят е отговорен, Възложителят трябва да уведоми Изпълнителя писмено. Изпълнителят трябва да отстрани последиците от некачественото изпълнение в седемдневен срок от получаване на уведомлението или ако това обективно не е възможно, да обоснове писмено защо не е възможно да се отстранят.

  - Ако Изпълнителят не отстрани последиците от некачественото изпълнение в предписания срок или не обоснове обективната невъзможност да ги отстрани, Възложителят има право да поиска друг изпълнител да ги отстрани (или Възложителят да ги отстрани за своя сметка) и да приспадне направените разходи от гаранцията за изпълнение.

- ФОРС МАЖОР

  - При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.

  - Изпълнителят или неговите представители трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

- ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ

  - Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод извършване на дейностите, предмет на този договор, както следва:

    - Нараняване или смърт на някое лице - служител на Възложителя, служител на Изпълнителя или наето от него лице или на трети лица, намиращи се в границите на обекта;

    - Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица, намиращи се в границите на обекта.

- Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

  - Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на договора за рисковете  професионална отговорност за вреди, причинени на други участници при предоставянето на услугите и/или на трети лица в следствие на неправомерни действия или бездействие при или по повод изпълнение на задълженията му по договора, съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията.

  - Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

- ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  - Изпълнителят, след сключване на Договора, не може да прехвърли към подизпълнител цялостното или частично изпълнение на доставки без писменото съгласие на Възложителя.

  - Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на работите, включително и за тези, извършени от подизпълнителите.

- ПРЕКРАТЯВАНЕ

  - Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с писмено известие до Изпълнителя при следните обстоятелства:

    - ако Изпълнителят и/или служителите на Изпълнителя виновно и/или нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по договора.

    - ако за Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност.

  - Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.

  - В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от Изпълнителя.

  - Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на предизвестието.

  - Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.

  - Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна се задължава да върне на другата предоставените информация, материали и друга собственост.

  - При изтичане или прекратяване на договора Изпълнителят се задължава да съдейства на нов изпълнител за поемане изпълнението на работите, съгласно инструкциите на Възложителя. Направените от Изпълнителя разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.

- РАЗДЕЛНОСТ

- В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение

- ПРИЛОЖИМО ПРАВО

- Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

1.Наименование:_______________________________________

2. Адрес за кореспонденция: ________________________________

3. Телефон: ___________ Телефакс: ____________ E-mail: ___________

4. ЕИК /Булстат: _____________________________________

5. Друга идентифицираща информация (в съответствие със законодателството на държавата ____________________________

6. Допълнителна информация:

Банкова сметка (посочването е задължително, в случай че гаранцията за участие е под формата на парична сума)

IBAN: _______________________________________________

BIC: ____________________________________________________

Обслужваща банка: ______________________________________________

Дата: _____________                                 _______________________

(Печат, име и подпис)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществени поръчки

Долуподписаните:

1. .........................................................................................,

(трите имена)

В качеството си на .........................................................................................

( управител, изпълнителен директор,…)

На  ......................................................................................................

(наименование на участника)

2*..........................................................................................,

(трите имена)

В качеството си на .........................................................................................

( управител, изпълнителен директор,…)

На  ......................................................................................................

(наименование на участника

Във връзка с участието в обществена поръчка с предмет …………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Д Е К Л А Р И Р А М :

- Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако съм реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

- Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

- Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

- Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

Представляваният от мен участник /участник в обединение

- Не е обявен в несъстоятелност;

- Не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

- Не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че представлявания от мен участник е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато дейността му е под разпореждане на съда, и не е преустановил дейността си;

- Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

- Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

- Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя:

- По т.1 от декларацията ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

- По т.2 от декларацията ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

- По т.3 от декларацията ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

- По т.4 от декларацията ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

- По т.5 от декларацията ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

- По т.6 от декларацията ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

- По т.7 от декларацията ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

- По т.8 от декларацията ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

- По т.9 от декларацията ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

- По т.10 от декларацията ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

Декларатори:

Име: ………………………………………………………………..	Подпис : ……………

Име: ………………………………………………………………..	Подпис : ……………

Име: ………………………………………………………………..	Подпис : ……………

Дата: ..............

*При повече на брой представляващи, се добяват предвидените за попълване редове. Всички лица, които представляват участника се посочват и подписват декларацията. При обединения, които не са юридически лица, декларацията се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

Процедура № ТТ00……… за „………………………………………………………………”

След като се запознахме и приехме условията на тази процедура, предлагаме с настоящето да извършим работите, подробно описани в Раздел А: Техническо задание – предмет на договора, на цени, които ще бъдат посочени в офертата и в съответствие с приложените спецификации, подчинени във всяко отношение на условията на проектодоговора, включително Раздели А, Б, В, Г и Приложенията.

С подаването на настоящия документ декларираме, че приемаме условията и ще подпишем, в случай че бъдем избрани Проекто-договора, включително раздели А, Б, В, Г и приложенията, с които сме се запознали в качеството ни на участник от получената тръжна документация по настоящата процедура.

Тази оферта остава валидна за срок от ................ дни.

Подпис: ....................................	Дата:....................................	..........

Име : ..........................................................................

в качеството на:	......................................................................................

Надлежно упълномощен да подписва договори и документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП за и от името на:

Фирма:......................................................................................................

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният ...................................................................................... ............................................................................................................, в качеството си на .......................................... на .......................................................... ......................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М:

Намерение да използвам подизпълнител/и (ДА/НЕ) .........................

Забележка: Моля попълнете информацията по-долу, в случай че ще използвате подизпълнител/и.

При изпълнение на процедура с предмет: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................, предвиждам да използвам следните подизпълнители:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка: .......................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................

Дата: ..............					Декларатор: ...........................

Декларацията се попълва от представляващия(ите) участника.

Дата:  ..............................

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- ЗА АВТОНОМНОСТ НА ОФЕРТАТА

- Долуподписаният......................................................................................, в качеството си на .......................................... на .......................................................... ......................................................................................

- Д Е К Л А Р И Р А М:

че представляваното от мен дружество………………………., не е влизало в комуникация с конкуренти във връзка с участието си в Процедура с № ТТ00……., с предмет: “………………………………………….”, както и че съм осведомен, че съгласуваното определяне на офертите представлява форма на тръжна манипулация, която е забранена от правото на конкуренция.

- Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни.

- Дата: ..............					Декларатор: ...........................

- Декларацията се попълва от представляващия(ите) участника.

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- по чл. 56, ал.1,т.6 от ЗОП

- Долуподписаният......................................................................................, в качеството си на .......................................... на  .......................................................... ......................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М:

че представляваното от мен дружество……………………………………………………………..……………., не е свързано лице с друг участник  в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и че за мен и представляваното от мен дружество не са налице обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП по отношение на процедура с № ТТ00……., с предмет: “…………………………………………………………….”.

- Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни.

- Дата: ..............				Декларатор: ...........................

- Декларацията се попълва от представляващия(ите) участника

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният/ата/ 								,

/собствено бащино фамилно име /

в качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП а именно: 			…………………………………………………………………………………...

/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./

в

/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ

____________________

Относно: Процедура с предмет:

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с

/ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно: ______________________________________.

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

/ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: __________________________.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Точка 3 от декларацията се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата 						    ДЕКЛАРАТОР: 		_________

Гр.									               /подпис/

В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

Чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

СПОРАЗУМЕНИЕ

(представя се преди подписване на договора от избрания Изпълнител)

Приложение №2

П-БЗР 4.4.6-1- Д 2

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № ........................

Възстановителни работи на пътни и улични настилки, разрушени след планови и аварийни ремонти на съоръжения от подземната ВиК мрежа, обслужвана от „Софийска вода“ АД, на територията на 30% от концесионната област

За съвместно осигуряване на ЗБУТ  при извършване на  дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на “Софийска вода” – АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ

На ..................г. на основание чл.18 от ЗЗБУТ  се сключи настоящето споразумение между Възложителя – “Софийска вода” АД и Изпълнителя ....................................................................

Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:

Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията  на ...............................................

/отдел, станция, звено/

Изпълнителя – за дейностите предмет на договор №  ..............................................................

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора ..........................................................................................

на длъжност...................................................................................................................................

От страна на Изпълнителя   ..........................................................................................................

на длъжност .................................................................................................................................

Преди започване на работа гореспоменатите лица установяват с протокол  изпълнението на необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи настоящето споразумение.

Общи изисквания

- Нищо от условията на споразумението и приложените към него документи не освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и здраве при работа.

- Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, както за всички свои работещи на обекта, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират на територията на обекта.

- Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители и подизпълнители по осигуряване на безопасно извършване на работата.

Пропусквателен режим

- Възложителят посочва работната площадка и маршрутите за придвижване на хора и коли на Изпълнителя, и издава карти-пропуск на всички лица на Изпълнителя по предварително представен от него списък.

- Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния режим на обекта.

- Забранен е престоят на работници и техника на Изпълнителя извън посочените работни места и пътища за придвижване.

Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ

- Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран персонал.

- На целия персонал на Изпълнителя, включително и специалистите с ръководни функции, Възложителят  провежда начален инструктаж съгласно процедура П-БЗР4.4.2-1. Служителите на Изпълнителя задължително преминават начален инструктаж преди започване на работата на място, уточнено от Възложителя и в присъствие на техния ръководител.

- При промяна на състава, Изпълнителят представя на Възложителя списъка на новите лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.

- Специфичните правила по безопасност на “Софийска вода” АД, дадени по време на инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по всяко време.

- Останалите видове инструктаж по ЗБУ и ПБ на работниците на Изпълнителя са негово задължение и се провеждат и регистрират от негови длъжностни лица, съгласно действащото законодателство.

Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства

- Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за произход и проверка/ се осигуряват от Изпълнителя съгласно предварителната оценка на риска, направена от Изпълнителя. Същите се осигуряват преди започване на работа и са задължителни за носене от персонала. Поддръжка, почистване и изпирането са за сметка на Изпълнителя.

- Изпълнителят осигурява необходимите ЛПС и за лица, които посещават обекта, където той извършва дейност /проектанти, строителен надзор, външни контролни органи/.

Санитарно хигиенни условия

- Забранено е  консумирането на храна и напитки на работната площадка. Това може да става в помещения, отговарящи на хигиенните изисквания. Преди хранене ръцете да се измиват старателно с подходящи измиващи препарати.

- Изпълнителят осигурява за персонала си и на този на подизпълнителите санитарно-битови помещения и такива за административно техническа работа, ако изрично не е уговорено друго в договора.

- Изпълнителят оборудва преносима аптечка за даване на първа долекарска помощ.

Организация на работната площадка

- Изпълнителят е длъжен да маркира работната си площадка с ограждения /прегради, ленти/ и да я сигнализира със знаци по безопасност и табела.

- При работа на височина хората, оборудването и материалите трябва да бъдат защитени от падане.

- При извършване на изкопни работи, Изпълнителят предварително сигнализира изкопите съгласно действащото законодателство.

- Изпълнителят се задължава да подрежда всички материали и резервни части и да почиства от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.

- Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без разрешение на контролиращия служител на Възложителя.

- Трудови злополуки и инциденти

- За всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, Изпълнителят незабавно уведомява контролиращия служител на Възложителя и отдел „БЗР“.

- Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на контролиращия служител на Възложителя.

Временно електрическо захранване

- Изпълнителят използва собствени разпределителни табла със съответната степен на защита за захранване на електропотребителите си. Възложителят определя местата за присъединяване и допустимите товари.

- Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или включване на допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на Възложителя  без разрешението му.

- Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели по начин, изключващ увреждането на изолацията им от транспортни средства и други средства на Възложителя.

- Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин, изключващ директния и индиректния допир от работещи на Възложителя.

Пожарна безопасност

- Извършването на огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително съгласуване с Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се извършва работата и контролиращия служител по договора/.

- При капитални ремонти и реконструкции, свързани с непрекъснато извършване на огневи работи, Изпълнителят подготвя план за противопожарно осигуряване. Планът се съгласува с РС ПБЗН и представлява неразделна част от разрешителното.

- Извършването на огневи работи на временни места се допуска само след издаване на Акт за огневи работи на временни места и осигуряване на необходимите средства за първоначално пожарогасене, съгласно изискванията на Глава пета от Наредба Із-2377/2011 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

- Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества, изправни и проверени пожарогасителни средства.

Настоящето споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ :                                                    ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

СПОРАЗУМЕНИЕ

(представя се преди подписване на договора от избрания Изпълнител)

Приложение № 1

П-БЗР 4.4.6-1- Д 1

## Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори

| Име и адрес на контрактора: |  |
| --- | --- |

| Лице за контакт: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тел. No: , GSM: E-Mail: |  | Факс No: |
| Предмет на договора |  | Възстановителни работи на пътни и улични настилки, разрушени след планови и аварийни ремонти на съоръжения от подземната ВиК мрежа, обслужвана от „Софийска вода“ АД, на територията на 30% от концесионната област |
| Бр. служители: |  |  |
| 1. ДЕКЛАРИРАМ : |  |  |
|  | Извършил съм оценка на риска съгласно изискванията на Наредба №5/99, ДВ бр.47/99г. За реда начина и периодичността на оценка на риска. |  |
|  | Безопасните методи и начини при осъществяване на дейността си са разписани в утвърдените от мен инструкции за безопасна работа |  |
|  | Персоналът ми зает с дейността предмет на договора притежава изискващата се от съответната национална нормативна уредба квалификация и компетентност, както и специфични умения в зависимост от извършваната дейност. |  |
|  | При използване на опасни вещества спазвам изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и препарати и подзаконовите му актове |  |
|  | Дейности свързани с разрушаване /демонтаж на етернитови водопроводи ще се извършва само с лица посочени в Разрешението по чл.73 от Закона за здравето ДВ, бр.70/2004 |  |
|  | Дейности свързани с обслужване ремонт или реконструкция на водоснабдителни съоръжения и обекти и санитарно охранителните зони , ще извършвам само с персонал притежащи здравни книжки – (Наредба №15, ДВ бр.57/2006 г. За здравните изисквания на лица работещи във ....и водоснабдителни обекти) . |  |
|  | Брой злополуки през последните две години: - докладвани ................./загуба на време ...................за ..... год. - докладвани ................/загуба на време ....................за ……….год. |  |
| Ще докажа с документи горните твърдения в определения от Възложителя срок преди подписване на договора: По т.1 – карти за оценка но риска на основни професии за извършваната дейност По т.2 – инструкции за безопасна рaбота за СМР по пътни настилки По т.3 – копие от свидетелства за правоспособност на машинист на ПСМ Контрактор: Име........................................................................................................................................ Позиция ............................................/ подпис................................../дата .......................... |  |  |

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За осигурена  техническа поддръжка,  и проверка на използваните от контрактора  машини и оборудване съобразно предмета на договора

Долуподписаният ........................................................................................................................................

/трите имена/

Представляващ фирма :.............................................................................................................................

Като : .............................................................................................................................................................

Декларирам:

- Използваните  работно оборудване, автомобилна техника, технологии , материали и вещества , и помощни към тях средства /приспособления съответстват на характера на извършваната дейност- предмет на договора.

- Същите са в съответствие на нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа, за опазване на околната среда, за ПБ , съдържащи се в приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието.

- При използване на работно оборудване, което е в номенклатурата на съоръжения с повишена опасност СЕ СПАЗВАТ  изискванията на специфичните за тях нормативни актове и приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието

- При използване на електрически уредби и съоръжения, уреди, инструменти и друго ел. работно оборудване в т. ч и преносимо ел. оборудване СЕ СПАЗВАТ изискванията на действащата нормативна уредба:

  - Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

  - Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

  - Наредба № 1  за проектиране , изграждане и поддържане на електрически  уредби за ниско напрежение в сгради

  - Правилник за безопасност и здраве  при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи.

  - Правилник по БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

- На ползваното работно оборудване по т. 1, 2 и 3 в т.ч и противопожарните средства и средствата за индивидуална и колективна защита е ОСИГУРЕНО техническа поддръжка и ремонт, прегледи , проверки,  лабораторни и технически изпитвания в съответствие с изискванията на нормативните актове и специфичните изисквания на съпроводителната, технологичната и ремонтната документация и утвърдени графици за ремонт.

Подпис:

дата............../...........

СПОРАЗУМЕНИЕ

(представя се преди подписване на договора от избрания Изпълнител)

Към договор № ........................

За съвместно осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания по опазване на околна среда при извършване на  дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на “Софийска вода” – АД и при доставка на стоки и услуги съгласно чл.9 от ЗООС

На ..................г. на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда   и процедура за контрол на операциите П-ОС 4.4.6-1 се сключи настоящето споразумение между Възложителя – “Софийска вода” АД и Изпълнителя ....................................................................

Отговорност за осигуряване на изпълнението на нормативни изисквания по опазване на околна среда носят:

Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията  на......................................................................................................................................

/отдел, станция, звено/

Изпълнителя – за дейностите предмет на договор №  .............................................

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора..........................................................................................

на длъжност...............................................................................................................................

От страна на Изпълнителя   ................................................................................................

на длъжност.......................................................................................................................

  - Изпълнителят/ доставчикът се задължава да:

  - Има сходни на тези на „Софийска вода” АД принципи и политика по опазване на околната среда.

  - Когато Изпълнителят е отговорен за осигуряване на информация и данни от изпитвания (анализи на проби от вода, въздух, шум или замърсени почви, документи при транспорт на отпадъци, тип и количества на рециклиран отпадък), пробовземанията трябва да се извършват от компетентна организация с използване на методи одобрени от компетентните органи (РИОСВ, РИОКОЗ, БД) и отговорното лице от „Софийска вода” АД посочено в договора.

  - Осигури подходящи инструкции и обучение на лицата, работещи под негов контрол, за мерките предприети за спазване на екологичното законодателство, добрите практики и специфичните дейности по опазване на околната среда.

  - При изпълнение на изкопни работи Изпълнителят трябва да осигури премахване на повърхностния плодороден слой, съхранението и връщането му обратно. Доказателства за внесен повърхностен плодороден слой на мястото му, ще бъдат изисквани. Последващо засяване на 100% растително (тревно) покритие на местата за отдих и култура (градини, театри, библиотеки), удоволствия, ще бъде изисквано.

  - В случай на генериране на отпадъци от работата на Изпълнителят, той трябва да спазва изискванията на Закона за управление на отпадъците.

  - Работи за постигане на йерархията за управление на отпадъците – да изготви и следва планове за намаляване, повторно използване, рециклиране или оползотворяване на генерираните отпадъци.

  - Когато отпадъчният материал не е подходящ за повторно използване, рециклиране или оползотворяване, той трябва да бъде депониран на подходящо за типа отпадък депо. Изпълнителят е длъжен да води записи за количествата изкопен материал, които са предадени на депо за отпадъци и да ги предоставя на „Софийска вода” АД при поискване.

  - Всяка процедура или план изготвени от „Софийска вода” АД или от Изпълнителя за работа в защитени територии или зони със специален статут да бъдат прилагани по всяко време.

  - Изпълнителят трябва да спазва изискванията на местните и национални власти по отношение на контрола на шума за строителните площадки.

  - Вредните емисии във въздуха трябва да бъдат сведени до минимум от Изпълнителя, за да се избегне причиняването на неудобство за гражданите, околната среда, работниците и посетители на обекта.

  - Разработи  Авариен план, който определя методологията и отговорните лица за действие при аварийни ситуации. Аварийният план трябва да е документиран, като с него трябва да бъдат запознати всички служители. Документи за всички обучения на служителите по аварийния план да бъдат съхранявани при подизпълнителя.

  - Всички горива, масла, смазочни материали и химикали на обекта да бъдат поставени върху непроницаема основа, опаковани и обезопасени. Основата и стените на опаковката трябва да бъдат непропускливи към материала, който се съхранява.

  - Горива, масла и химикали трябва да се съхраняват на най-малко 10м разстояние от водни обекти, природни хабитати или дренажни системи (канали).

  - Разливи на масла, лубриканти и химикали трябва да бъдат незабавно отстранени, след което изхвърлени на подходящо за целта място.

  - При работа с опасни химикали Изпълнителят трябва да спазва всички изисквания на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати и подзаконовите му нормативни актове.

  - За всеки химикал трябва да се осигури Информационен лист за безопасност от производителя,

  - Преносимите съоръжения (агрегати и апаратури) трябва да се презареждат на специално определените за целта места, на непропусклива повърхност и на разстояние от дренажни системи и водни обекти.

- Възложителя се задължава да:

  - При необходимост да орпедели място за временно съхранение на отпадъците       от дейността на Изпълнителя.

  - При контатирани нарушения на правилата по опазване на околната среда, длъжностните лица на Възложителя да съставят контативени протоколи, копие от които се предоставя незабавно на Изпълнителя,.

  - Възложителят може да поиска (писмено докуметирано) отсраняване от обекта на лица на Изпълнителя, които нарушават правилата за опазване на околната среда.

  - Възложителят може да поиска (писмено докуметирано) преустановяване на работа на Изпълнителя, в случаите на нарушение на правилата за опазване на околната среда.

  - При актуване на извършените СМР от Изпълнителя, Възложителят може да намали тяхната обща стойност с до 5% в случай на нарушение на правилата за опазване на околната среда.

Екип на „Софийска вода” АД може да извършва проверки на място за спазването на изискванията, посочени в настоящето споразумение.

Настоящето споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един  за всяка от страните .

ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                    ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

Списък на документите, съдържащи се в офертата

- Документът е представен (отбелязва се с ДА или НЕ)

| № | Наименование на документа | ДА/НЕ |
| --- | --- | --- |
|  | Отделен, запечатан плик №1 „Документи за подбор“: |  |
|  | Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (по образец от документацията); |  |
|  | Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец от документацията); |  |
|  | Декларация за приемане на условията в проекта на договор /по образец/; |  |
|  | При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. С документа трябва да се доказва създаването на обединението, като са посочени правата, задълженията и отговорностите на участниците в обединението и следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за задълженията си по време на изпълнение на договора. |  |
|  | Декларация по чл. 56, ал.1, т.6(по образец от документацията); |  |
|  | Декларация от участника за автономност на офертата (по образец от документацията); |  |
|  | Оригинал на банкова гаранция за участие или копие или оригинал от документа за внесена гаранция под формата на парична сума гаранция; |  |
|  | Декларация (по образец от документацията), че участникът няма да ползва подизпълнители или посочени видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители |  |
|  | Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици |  |
|  | Участникът трябва да представи списък с поръчки еднакви или сходни с предмета на процедурата(възстановяване на асфалтови, паважни и тротоарни настилки след аварийни и планови ремонти по подземната инфраструктура в населени места категория „0“ и „1“, определени в Приложение 2“Категоризация на населените места“ със заповед № РД-02-14—2021/14.08.2012г на МРРБ) за предходните 5 години, считано до деня на подаване на офертите. Общата стойност на изпълнените поръчки за последните пет години следва да бъде в размер на прогнозната стойност на поръчката. Участникът следва да представи копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените от него поръчки. |  |
|  | Декларация от Участника, че Участникът притежава собствена или наета асфалтова база на територията на Концесионната област, експлоатирана от „Софийска вода” АД или договор за закупуване на асфалтова смес за целия период на договора. |  |
|  | Декларация от Участника за целогодишна работа на асфалтовата база, с която кандидатства. При невъзможност за работа поради технически или други проблеми в 3 (три) последователни дни участникът се задължава да осигури алтернативна доставка на асфалт за нуждите на настоящия договор. |  |
|  | Декларация от Участника за наличие минимум на 3 (три) екипа заети с изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка и договора, както и списък на основно оборудване, транспортни средства и механизация, отговарящи на изискванията на чл.20.6 от инструкции към участниците. Списъкът следва да съдържа информация за собствеността на представената от участника техника и оборудване. В случай, че Участникът се позовава на ресурсите на трето лице, трябва да представи съответната декларация за него |  |
|  | За всяка от стоките битумизирана баластра и плътна асфалто-бетонова смес, битум, пореста асфалтова смес, плътен асфалтобетон, използвани при изпълнението на поръчката, Участникът представя документи, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, а именно: декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО или декларация за характеристиките на строителния продукт, придружени с валидни документи въз основа, на които са издадени |  |
|  | Заверено от Участника копие на валиден сертификат ISO 9001 /система за управление на качеството/ за извършване на СМР свързани с ремонт, реконструкция и полагане на нови пътни настилки или еквивалентно. |  |
|  | Заверено от Участника копие на валиден сертификат за регистрация по ISO 14001 или еквивалентно, издаден от акредитиран орган; |  |
|  | Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от Участника /по образец/; |  |
|  | Отделен, запечатан непрозрачен Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който трябва да съдържа: |  |
|  | Декларация на Участника, че гаранционния срок на изпълнените работи е минимум 5 г.; |  |
|  | Приложение 1 – Технология за възстановяване на разрушени настилки /по образец/ подписано на всяка страница; |  |
|  | Отделен, запечатан непрозрачен Плик № 3 „Предлагана цена”, който трябва да съдържа Ценови таблици от Раздел Б: “Цени и данни”, в които всички празни клетки трябва да бъдат попълнени от участника, съгласно изискванията на документацията за участие, включително: |  |
|  | Таблица „Ценова таблица №1”, „Ценова таблица №2” и „Ценова таблица №3” на хартиен и електронен носител CD от Раздел Б: “Цени и данни”; |  |
|  | Други |  |
|  | Други |  |

- Подпис на представителя на фирмата:

/………………………./

Приложение 1

Технология за възстановяване на разрушени настилки

Описание на технологичния процес на възстановяване на асфалтови кръпки след водопроводни и канализационни ремонти.

Възстановяването на настилки се започва при спазването на схемите за временна организация на движението приложени в документацията.

І. Път тип 1 – дебелина на настилката 28 см/6 см плътен асфалтобетон, 22 см битумизиран трошен камък/.

1. Отстраняването на пласт от обратната засипка до достигане на необходимата за полагане на асфалтовата смес дебелина 28 см от нивото на съществуващата настилка – машинно или ръчно.

2.Подравняване и уплътняване на пътната основа с трамбовка.

3. Оформяне на контура на ремонтираният участък с фугорезачка - при необходимост.

4. Третиране на стените на „дупката“ с битумна емулсия за осигуряване на сцепление между съществуващия и новия асфалт.

5. Полагане на битумизиран трошен камък /с дебелина 22 см/ на 3 равномерни пласта и уплътняването на всеки един от тях до достигане на необходимата конструктивна дебелина с помощта на валяк или вибрационна машина с необходимите параметри за достигане на оптимална плътност съгласно БДС 17143-90 или еквивалентно. Асфалтовата смес трябва да отговаря на БДС EN 13108-1/NA:2006 или еквивалентно.

6. Полагане на плътен асфалтобетон /с дебелина 6 см/ след третирането на основата от битумизиран трошен камък с битумна емулсия и уплътняването му до достигане на необходимата конструктивна дебелина с помощта на вибрационнен валяк за достигане на оптимална плътност съгласно БДС 17143-90 или еквивалентно. Асфалтовата смес трябва да отговаря на БДС EN 13108-1/NA:2006 или еквивалентно.

7. Фугите получени между съществуващия и новия асфалт се заливат с битум отговарящ на БДС EN 12591:2009 или еквивалентно предварително загрят до температура ≥ 150 ⁰С градуса.

ІІ. Път тип 2 – дебелина на настилката 20 см/6 см плътен асфалтобетон, 14 см битумизиран трошен камък/.

1. Отстраняването на пласт от обратната засипка до достигане на необходимата за полагане на асфалтовата смес дебелина 20 см от нивото на съществуващата настилка – машинно или ръчно.

2.Подравняване и уплътняване на пътната основа с трамбовка.

3. Оформяне на контура на ремонтираният участък с фугорезачка - при необходимост.

4. Третиране на стените на „дупката“ с битумна емулсия за осигуряване на сцепление между съществуващия и новия асфалт.

5. Полагане на битумизиран трошен камък /с дебелина 14 см/ на 2 равномерни пласта и уплътняването на всеки един от тях до достигане на необходимата конструктивна дебелина с помощта на валяк или вибрационна машина с необходимите параметри за достигане на оптимална плътност съгласно БДС 17143-90 или еквивалентно. Асфалтовата смес трябва да отговаря на БДС EN 13108-1/NA:2006 или еквивалентно.

6. Полагане на плътен асфалтобетон /с дебелина 6 см/ след третирането на основата от битумизиран трошен камък с битумна емулсия и уплътняването му до достигане на необходимата конструктивна дебелина с помощта на вибрационнен валяк за достигане на оптимална плътност съгласно БДС 17143-90 или еквивалентно. Асфалтовата смес трябва да отговаря на БДС EN 13108-1/NA:2006 или еквивалентно.

7. Фугите получени между съществуващия и новия асфалт се заливат с битум отговарящ на БДС EN 12591:2009 или еквивалентно предварително загрят до температура ≥ 150 ⁰С градуса.

ІІІ. Път тип 3 – дебелина на настилката 12 см/6 см плътен асфалтобетон, 6 см битумизиран трошен камък/.

1. Отстраняването на пласт от обратната засипка до достигане на необходимата за полагане на асфалтовата смес дебелина 12 см от нивото на съществуващата настилка – машинно или ръчно.

2.Подравняване и уплътняване на пътната основа с трамбовка.

3. Оформяне на контура на ремонтираният участък с фугорезачка - при необходимост.

4. Третиране на стените на „дупката“ с битумна емулсия за осигуряване на сцепление между съществуващия и новия асфалт.

5. Полагане на битумизиран трошен камък /с дебелина 6 см/ на 1 пласт и уплътняването до достигане на необходимата конструктивна дебелина с помощта на валяк или вибрационна машина с необходимите параметри за достигане на оптимална плътност съгласно БДС 17143-90 или еквивалентно. Асфалтовата смес трябва да отговаря на БДС EN 13108-1/NA:2006 или еквивалентно.

6. Полагане на плътен асфалтобетон /с дебелина 6 см/ след третирането на основата от битумизиран трошен камък с битумна емулсия и уплътняването му до достигане на необходимата конструктивна дебелина с помощта на вибрационнен валяк за достигане на оптимална плътност съгласно БДС 17143-90 или еквивалентно. Асфалтовата смес трябва да отговаря на БДС EN 13108-1/NA:2006 или еквивалентно.

7. Фугите получени между съществуващия и новия асфалт се заливат с битум отговарящ на БДС EN 12591:2009 или еквивалентно предварително загрят до температура ≥ 150 ⁰С градуса.

ІV. Алея тип 4 – дебелина на настилката 5 см/5 см плътен асфалтобетон/.

1. Отстраняването на пласт от обратната засипка до достигане на необходимата за полагане на асфалтовата смес дебелина 5 см от нивото на съществуващата настилка – машинно или ръчно.

2.Подравняване и уплътняване на пътната основа с трамбовка.

3. Оформяне на контура на ремонтираният участък с фугорезачка - при необходимост.

4. Третиране на стените на „дупката“ с битумна емулсия за осигуряване на сцепление между съществуващия и новия асфалт.

5. Полагане на плътен асфалтобетон /с дебелина 5 см/ и уплътняването до достигане на необходимата конструктивна дебелина с помощта на вибрационнен валяк за достигане на оптимална плътност съгласно БДС 17143-90 или еквивалентно. Асфалтовата смес трябва да отговаря на БДС EN 13108-1/NA:2006 или еквивалентно.

6. Фугите получени между съществуващия и новия асфалт се заливат с битум отговарящ на БДС EN 12591:2009 или еквивалентно предварително загрят до температура ≥ 150 ⁰С градуса.

V. Път тип 4 – пътна настилка паваж.

1. Отстраняването на пласт от обратната засипка до достигане на необходимата за полагане на пътната настилка дълбочина – машинно или ръчно.

2. Подравняване и уплътняване на пътната основа с трамбовка.

3. Насипване на пясък отговарящ на БДС EN 13139:2004 или еквивалентно с дебелина 5 см.

4. Редене на паваж

5. Фугите на нареденият паваж не трябва да са по големи от 1 см и се запълват с пясък.

6. Уплътняването на наредения паваж става с помощта на вибрационен валяк и постоянното поливане с вода по време на валирането за  достигане на максимална плътност.

VІ. Алея тип1 /плочи 40/40 см/, тип2 /плочи 30/30 см/, тип3 /плочи шестоъгулни/  – настилка тротоарни плочи.

1. Отстраняването на пласт от обратната засипка до достигане на необходимата за полагане на  настилка дълбочина – машинно или ръчно.

2. Подравняване и уплътняване на основа с  трамбовка.

3. Насипване на пясък отговарящ на БДС EN 13139:2004 или еквивалентно с дебелина 5 см.

4. Редене на плочи отговарящи на БДС EN 1339 или еквивалентно като се спазват нивата на съществуващата настилка.

5. Фугите на нареденият плочи не трябва да са по големи от 5 мм и се запълват с пясъчно-циментов разтвор отговарящ на БДС EN 998-1:2004 или еквивалентно.

VІІ. Възстановяване на бордюри и водещи ивици

1. Бордюрите се нареждат върху основа от пресен бетон В 12,5 положен върху предварително почистена и уплътнена повърхност, укрепват се с циментов разтвор и следват нивото и оста на съществуващите бордюри. Фугите между бордюрите не трябва да са по големи от 15 мм, които се запълват с циментов разтвор.

2. Каменните бордюри трябва да отговарят на БДС EN 1343 или еквивалентно, а бетоновите бордюри на БДС EN 1340 или еквивалентно.

VІІ. Възстановяване на бeтонова настилка

1. Отстраняването на пласт от обратната засипка до достигане на необходимата за полагане на пътната настилка дълбочина – машинно или ръчно.

2. Подравняване и уплътняване на пътната основа с трамбовка.

3. Оформяне на контура на ремонтираният участък с фугорезачка - при необходимост.

4. Полагане на бетон В 30 /с дебелина 22 см/ при улици. Полагане на бетон В 20/ с дебелина 10см/ при тротоари и пътеки. Бетона трябва да отговаря на БДС EN 206:2014/ NA или еквивалентно.

VІІІ. Задължения и отговорности

1. Направата на покрития от горещи асфалтови смеси не се допуска при температури по ниски от +5 ⁰С градуса, при дъжд и върху мокра и заснежена повърхност.

2. Движението по готовото асфалтова покритие се пуска най-рано 2 часа след неговото уплътняване.

3. Не се допуска редене на плочи и бордюри върху замърсена, кална и неуплътнена основа

4. Почистване на работната площадка и извозване на излишните строителни отпадъци след приключване на СМР по възстановяване на настилки.

# РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

# ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА